

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO

ACRE

# Tribunal de Justiça

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TIC

PLANO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 2021-

2026



FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TIC

## A Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) se configura como o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital do Poder Judiciário por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionam a evolução tecnológica, e para tanto, deve ter caráter continuado (Resolução CNJ nº 370/2021);

* Os investimentos em TIC devem ser priorizados para atender o seguinte Objetivo Estratégico do Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Acre (PE do TJAC) 2021-2026: *‘Definir e executar projetos estratégicos de TIC no TJAC, conforme resoluções do CNJ’* (Resolução TPADM nº 259/2021);

## O alinhamento entre a ENTIC-JUD e o PE do TJAC está registrado no Plano de Trabalho da DITEC (proc. SEI nº 0003386- 05.2021.8.01.0000), cujo resumo é apresentado na sequência:

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE**

**Tribunal de Justiça**

COMPROMISSOS NA ÁREA DE TIC

# Recursos Humanos

### AÇÕES

Abertura de processo para contratação de pessoal (terceirizado ou temporário para o suporte, infraestrutura e fábrica de software);

Readequação física do prédio da DITEC, conforme exigência da Res. 211/2015 CNJ proc. 0002709-14.

### ATIVIDADES

Capacitar / Ambientar a mão-de-obra;

Estimar orçamento para contratação em 2023;

Novo ambiente da DITEC;

Revisar a Resolução

180/2013 TPADM de

contratação.

### AÇÕES

Preenchimento de vagas conforme demandas.

### ATIVIDADES

Capacitar / Ambientar a mão-de-obra.

### AÇÕES

Preenchimento de vagas conforme demandas.

### ATIVIDADES

Capacitar / Ambientar a mão-de-obra.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

### ATIVIDADES

Contratar Postos de Força de Trabalho de Especialista para atender projetos estratégicos;

Contratar Pessoal visando atender demandas do TJAC;

Capacitar / Ambientar nova mão-de-obra.

### AÇÕES

Abertura de processo seletivo para área de Tecnologia da Informação: ( a) previsão 12 terceirizados ou b)temporário)

Revisão / Reestruturação dos postos de trabalho da DITEC.

Contratação de fábrica de SoftwareContratação de postos de trabalho- suporte técnico 1º e 2º nível

Temporário: R$1.332.240,00

### ATIVIDADES

Capacitar / Ambientar a

mão-de-obra.

### AÇÕES

Preenchimento de vagas conforme demandas.

### ATIVIDADES

Capacitar / Ambientar a mão-de-obra.

### AÇÕES

Preenchimento de vagas conforme demandas.



Estimativa de custos/ano: R$ 347.000,00

Estimativa de custos/ano: UST – R$ 861,790.68 R$3.460.050,00

Estimativa de custos/ano: R$3.633.052,50

Estimativa de custos/ano: R$3.814.705,13

Estimativa de custos/ano: R$4.005.440,38

Estimativa de custos/ano: R$4.205.712,40

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE**

**Tribunal de Justiça**

COMPROMISSOS NA ÁREA DE TIC

# Segurança dos Dados

### AÇÕES

Fortalecimento do atual Ambiente Seguro.

### ATIVIDADES

Adquirir computador–servidor; Adquirir *nobreaks* com maior

capacidade;

Adquirir *softwares* de *backup*

e de virtualização;

Adquirir *switches* de rede; Renovar a garantia do

*Storages*.

### AÇÕES

Instalação da 1ª etapa do 2° ambiente seguro.

### ATIVIDADES

Comprar e instalar equipamentos.

### AÇÕES

Consolidação da 3ª etapa do 2º ambiente seguro

### ATIVIDADES

Elaborar diagnóstico e avaliar os resultados alcançados no ciclo de planejamento 2021/2026.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

### ATIVIDADES

Adquirir computador–servidor;

Adquirir *nobreaks* com maior capacidade;

Adquirir *softwares* de *backup*

e de virtualização;

Adquirir *switches* de rede;

Renovar a garantia do

*Storages*.

### AÇÕES

Consolidação do fortalecimento do atual ambiente seguro;

Captação de recursos para o 2º ambiente seguro.

### ATIVIDADES

Adequar infraestrutura do ambiente físico.

### AÇÕES

Aquisição dos equipamentos para 2ª etapa do ambiente seguro.

### ATIVIDADES

Sincronizar os ambientes seguros;

Sincronizar as atividades de

*backup* e segurança.

### AÇÕES

Avaliação da politica de investimento do ciclo 2021- 2026.



Estimativa de custos/ano:

Estimativa de custos/ano:

R$ 3.026.000,00

Estimativa de custos/ano: R$ 1.800.000

Estimativa de custos/ano: R$ 2.200.000

Estimativa de custos/ano: R$ 2.000.000

Estimativa de custos/ano: R$

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE**

**Tribunal de Justiça**

COMPROMISSOS NA ÁREA DE TIC

# Parque Computacional

### AÇÕES

Aquisição de equipamentos para renovação de 40% do parque;

Organização do processo de descarte;

Aquisição dos suprimento de informática (SSD);

Implantação de *outsourcing*

proc. 0002559-28.

### ATIVIDADES

Levantar prioridades de instalação;

Realizar diagnóstico da infraestrutura de redes da capital e interior.

Capacitação no sistema de B.I.

### AÇÕES

Renovação de 30% do parque computacional;

Realização de Estudo de Viabilidade para aquisição na modalidade Comodato de Equipamentos de Informática.

### ATIVIDADES

Instalar novos computadores;

Realizar descarte e leilão de inservíveis;

Estimar orçamento para suprimentos de informática;

Realizar análise comparativa com as orientações do CNJ.

### AÇÕES

Renovação de 30% do parque computacional, independentemente da modalidade de contratação.

### ATIVIDADES

Elaborar diagnóstico e avaliar os resultados alcançados no ciclo de planejamento 2021/2026.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

### ATIVIDADES

Levantar demandas;

Abrir processo de aquisição dos suprimentos.

### AÇÕES

Instalação de novos computadores;

Definição de descarte e

leilão de inservíveis;

Definição de orçamento para suprimentos de informática;

Reabertura do processo de

*outsourcing* de impressão. Aquisição de B.I.

### ATIVIDADES

Instalar novos computadores;

Realizar descarte e leilão de inservíveis;

Estimar orçamento para suprimentos de informática;

Realizar análise comparativa com as orientações do CNJ.

### AÇÕES

Continuidade da atualização do parque tecnológico.

### ATIVIDADES

Instalar novos computadores;

Realizar descarte e leilão de inservíveis;

Estimar orçamento para

suprimentos de informática.

### AÇÕES

Avaliação da politica de investimento do ciclo 2021- 2026.



Estimativa de custos/ano: R$ 3.795.000

Estimativa de custos/ano: R$ 200.000,00

R$ 232.500,00

Estimativa de custos/ano: R$ 3.000.000

Estimativa de custos/ano: R$

Estimativa de custos/ano: R$ 3.000.000

Estimativa de custos/ano: R$





OBRIGADO

[ditec@tjac.jus.br](mailto:ditec@tjac.jus.br)

(68) 3302-0360