Plano de Contratações de Soluções de TIC

**APRESENTAÇÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

*1:*

**APRESENTAÇÃO**

O Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e

Comunicação – PSTIC do Tribunal de Justiça do Estado do Acre é instrumento

de planejamento que contempla o conjunto de investimentos em soluções de

tecnologia da informação e comunicação que suportem as rotinas e as

estratégias, conforme preconiza o Planejamento Estratégico Institucional, as

metas, as ações e projetos estabelecidas no Planejamento de TIC (PETIC) e

no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC).

O PSTIC, atende as determinações da Resolução nº 182, de 17 de outubro de

2013, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a sua elaboração para

execução exercício seguinte pela Área de Tecnologia da Informação e

Comunicação, contemplando todas as contratações necessárias ao alcance

dos objetivos estratégicos do órgão.

*2:*

**1.**

**Processo de contratação**

O processo de contratação de soluções de TIC orientados pela estratégia

institucional e o PETIC, visa garantir o alinhamento das decisões de

contratação de curto prazo, obedecendo aos princípios da razoabilidade e

economicidade de recursos, conforme fluxograma abaixo:

Macro processo PSTIC

**2. Alinhamento estratégico**

O plano de contratação de soluções de TIC atende a Resolução 182 do

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como está alinhado ao Plano

Estratégico Institucional 2015-2020, em especial ao objetivo estratégico de:

Assegurar infraestrutura e

governança de TIC que

sustentem as rotinas e as

estratégias.

*3:*

**3. Plano de contratações de STIC– exercício 2017**

**3.1 Ações de Custeio/manutenção**

Item

Objetivo

Tipo

contratação

Unid.

demandante

Estimativa de

custo

Fonte

de

recurs

o

Prazo conclusão

Unidade

responsável

ETP

TR

01 Fornecimento de links

urbanos e interurbanos

Licitação

GEBAN R$ 71.235,54

Próprio 21.01.2017

21.01.2017

DITEC

02 Manutenção corretiva e

preventiva, com substituição

de

componentes

deteriorados,bem como

telesuporteSW parao

equipamento Storage IBM

Direta

GEBAN R$ 1287.260,08 Próprio 10.12.2016

10.12.2016

DITEC

03 Contratação de Serviços de

Garantia

Legal

e

Tecnológicado Sistema

Integrado de Gestão - ERP-

THEMA

Direta

DIFIC

R$ 142.774,80

Próprio 03.08.2017

03.08.2017

DIFIC

*4:*

04 Manutenção corretiva e

preventiva, com substituição

de componentes, para os

equipamentos AMS2500 e

02 switches Cisco, Storage

Direta

GEBAN R$ 86.400,00

Próprio 19.12.2016

19.12.2016

DITEC

05 Manutenção Preventiva e

Corretiva com fornecimento

de material nas torres do

Poder Judiciário, incluindo

rádios, antenas, torres

(estruturae cabeamento

lógico e elétrico)

Licitação

GEBAN R$ 326.099,92

Próprio 22.01.2017

22.01.2017

DITEC

06 Manutenção preventiva e

corretiva, com fornecimento

de peças,bem como

instalação de equipamentos

de áudio e vídeo para o

Tribunal de Justiça

Licitação

GERED R$ 130.000,00

Próprio 10.02.2017

10.02.2017

DITEC

07 Atualização

de

06

licenciamentos de produtos

e serviçosde Oracle

Direta

GEBAN R$ 91.881,48

Próprio 28.01.2017

28.01.2017

DITEC

*5:*

Database Standard Edition

08 Renovação Sistema Folha

de Pagamento

Direta

DIPES

R$ 293.717,08

Próprio 09.05.2017

09.05.2017

DIPES

09 Contratação de empresa

especializada

para

prestação de serviços de

assistênciatécnica, com

fornecimento de peças e de

consumíveis,

abrangendo

Manutenção Preventiva e

Corretiva,com suporte

técnico 24x7x365, para o

Sistema

Elétrico

do

Ambiente Seguro do TJAC

Licitação

GEBAN R$ 199.238,00

Próprio 12.05.2017

12.05.2017

DITEC

10 Protocolo

Digitalde

Documentos Eletrônicos–

BRY PDDE

Direta

GESIS

R$ 20.160,00

Próprio 13.05.2017

13.05.2017

DITEC

11 Manutenção preventiva e

corretiva em 02 ares

condicionados de precisão

Licitação

GEBAN R$ 99.958,96

Próprio 17.03.2017

17.03.2017

DITEC

12 Aquisição de fornecimento

Licitação

GEBAN R$ 1.006.300,32 Próprio 21.07.2017

21.07.2017

DITEC

*6:*

de

serviços,

links

interurbanose urbanos

(100Mbits)- (internet-

capital e interior)

13 Aquisição de fornecimento

de serviços, links e urbanos

(100Mbits) para o anexo A

Licitação

GEBAN R$ 170.974,66

Próprio 21.07.2017

21.07.2017

DITEC

14 Aquisição e Licença de uso

de softwareantivírusF-

SECURE.

Direta

GEBAN R$ 83.300,00

Próprio 06.07.2016

09.07.2018

DITEC

15 Sistema de Automoção do

Judiciário - SAJ

Direta

GESIS

R$ 3.965.769,98 Próprio 14.05.2016

14.05.2017

GEAUX

**3.2 Ações de Investimento**

Item

Objetivo

Tipo

contratação

Unid.

demandante

Estimativa de

custo

Fonte de

recurso

Prazo conclusão

Unidade

responsável

ETP

TR

01 Aquisição de 07 (sete)

estações de trabalho com

placa gráficade alto

desempenho,

para

Licitação

GESIS

R$ 137.760,00 Próprio

31.12.2016 31.12.2019

DITEC

*7:*

aplicações gráficas como

Autocad e Adobe Photoshop

- ExtraJUD

02 Aquisição de storages,

serviços de instalação e

configuração.

Licitação

GEBAN

R$ 866.748,00 Próprio 04.08.2016 08.08.2021

DITEC

03 Aquisição de 10 (dez)

unidades de “SWITCH DE

ACESSO 48 PORTAS 1

GBPS UTP e 02 (duas)

unidades

de “SWITCH

CONCENTRADOR

24

PORTAS 1GBPS SFP”

Adesão

GERED

R$ 56.822,00 Próprio

17.09.2014 17.01.2018

DITEC

04 Aquisição de 04 licenças

DELL,

referente

à

contratação de garantia dos

servidoresPower Edge

R900

Direta

GEBAN

R$ 106.043,52 Próprio

22.06.2015 22.06.2018

DITEC

05 Renovação de licença para

servidor de E-Mail - IceWarp

Direta

GEBAN

R$ 7.398,75

Próprio

20.09.2016 20.09.2017

DITEC

06 Aquisição de equipamento

Adesão

GEBAN

R$ 469.700,00 Próprio 20.09.2016 20.09.2017

DITEC

*8:*

com a utilização de

Appliance de Segurança

para proteção de PC, redes,

email,rede sem fio,

sistemas, intranet, internet

de multiameças que surgem

frequentemente

07 Aquisição de Material - 200

Mouses

ópticos

para

multirão conciliação

Adesão

PRESI

R$ 1.600,00

Próprio 02.08.2016 02.11.2016

PRESI

**3.3 Ações de Capacitação**

Item

Objetivo

Tipo

contratação

Unid.

demandante

Estimativa de

custo

Fonte de

recurso

Prazo conclusão

Unidade

responsável

ETP

TR

01 Curso presencial de Java e

orientações a objetos, Java

para desenvolvimento WEB,

Persistência com JAVA,

Hibernete e EJB lite e WEB

rica com JSF2, Primefacews

Direta

GESIS

R$ 136.720,00 Próprio 01.03.2016 19.05.2016

DITEC

*9:*

4 e CDI.

02 Curso online (Conteúdo para

finalização, desenvolvimento

e melhora de projetos novos

e em andamento (Extrajud,

SEI, etc)

Direta

GESIS

R$ 7.000,00

Próprio

18.10.2016 18.10.2017

DITEC

ETP = Estudos técnicos preliminares

TR = Termo de referência

*10:*

**EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS**

**Raimundo José da Costa Rodrigues**

Diretor de Tecnologia da Informação

**Jean Carlos Nery da Costa**

Gerente de Redes

**Isaac Timóteo de Oliveira Júnior**

Gerente de Bando de Dados e Segurança da Informação

*11:*

**CONCLUSÃO**

O Plano de Contratação de Soluções de TIC do TJAC, elaborado segundo as orientações da Resolução nº 182 do

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem o propósito de orientar o processo de contratação para o exercício de

2017.

Nesse contexto, foram priorizados os contratos de soluções em vigor e que deverão ter continuidade nos

próximos exercícios, bem como novas demandas que se apresentam como necessários para ampliação,

diversificação e manutenção da estrutura de TIC.

Por fim, a instituição do PSTIC materializa conceitos de governança necessários a boa gestão de recursos públicos,

de modo a garantir a boa execução dos processos chaves e as estratégias delineadas.

*12:*

**ELABORAÇÃO**

**Coordenação e supervisão**

**Raimundo José da Costa Rodrigues**

Diretor TIC

**EQUIPE TÉCNICA**

**Afonso Evangelista**

Assessor Tecnico

**Hélio Oliveira de Carvalho**

Gerente GEPRO

*13:*

ANEXOS

I – Documento de oficialização da demanda

*14:*

II – DOCUMENTO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

**Análise de Viabilidade de Contratação - AVC**

**IDENTIFICAÇÃO DEMANDANTE**

Requisitante

Setor

Fone

E-mail

**Demanda de capacitação**

**ID**

**Carga horária**

**Conteúdo programático mínimo**

**Local**

**treinamento**

**Material didático**

**Ou ...**

**Demanda de manutenção**

**ID**

**Categoria de manutenção**

**(preventiva/corretiva/adaptativa)**

**Descrição das atividades**

**Quant. (ex: h/mês)**

**Ou ..**

**Demanda de investimento**

**ID**

**Aspectos funcionais**

**Data prevista entrega**

**Data limite**

**I - Definição e Especificação dos Requisitos Funcionais da Solução**

1.1 Soluções disponíveis e principais fornecedores

1.2 – Contratações similares por outros órgãos

*15:*

**II – Identificação das diferentes STIC que atendem aos requisitos**

2.1 – Em outros órgãos públicos

2.3 – No Portal do Software público

2.4 – Observância quanto à MNI, ICP-Brasil, Moreq-Jus

2.5 Orçamento

**III – Análise de custo-benefício**

**IV Escolha da solução**

4.1 - Descrição sucinta (indicar bens e serv. que a compõe)

4.2 – Alinhamento em relação negócio

4.3 - Relação demanda x quantidade contratada

**V – Avaliação das necessidades de adequação do ambiente**

*16:*

Rio Branco-AC, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Aprovação área demandante**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ass.:

**Equipe de Planejamento**

Nome

Cargo

Assinatura

*17:*

**III - DOCUMENTO DE SUSTENTAÇÃO E ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO**

**Identificação da Demanda**

**Descrição**

**I - DA SUSTENTAÇÃO**

**IA – Informações garantidoras do Órgão**

**( )** Os recursos humanos disponíveis são suficientes para execução das atividades necessários provenientes

da contratação?

**( )** Os recursos materiais disponíveis são suficientes?

**( )** A infraestrutura é adequada e sustenta as atividades?

**IB – Soluções de continuidade da contratação**

3.1 Em caso de interrupção contratual qual a solução possível visando à continuidade dos serviços?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2 Quanto a transição contratual e/ou encerramento o contrato deverá prevê:

**( )** A entrega de versão final dos produtos alvo da contratação;

**( )** Transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da STIC;

**( )** Devolução de recursos materiais;

**( )** Revogação de perfis de acesso;

**( )** Eliminação de caixas postais;

**( )** Outros:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IC – Regras de Independência do órgão em relação à empresa contratada**

4.1 Como será a forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de contratação para

desenvolvimento de software?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2 Os direitos de propriedade intelectual e autoral da STIC, inclusive sobre diversos produtos gerados ao

longo do contrato, tais como a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, serão entrgues ao

órgão? Caso negativo, descrever os motivos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II - DA ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO**

*18:*

IIA – É viável o parcelamento/divisão?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIB - O objeto pode ser adjudicado a uma ou a várias empresas? Descrever se por item ou grupo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIC – Qual a modalidade de licitação escolhida? Justifique.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IID – Qual a classificação orçamentária e fonte de recursos?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIE – Qual a vigência para o contrato e para a garantia?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIF – Indique o gestor do contrato:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III – DOS RISCOS**

IIIA – Identifique os principais riscos que possam comprometer o sucesso da contratação:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIIB – Qual a probabilidade de ocorrência?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIIC – Quais as ações previstas para reduzir ou eliminar os riscos?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIID – Quais as ações de contingências a serem adotadas caso os eventos correspondentes se concretizem:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IIIE – Responsáveis pelas ações de prevenção e contingência dos riscos

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*19:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Gestor TIC)