PRESIDENTE
Desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira

VICE-PRESIDENTE
Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini

CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
Desembargador Raimundo Nonato da Costa Maia

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Elson Correia de Oliveira Neto

Sumário
# Apresentação
O Plano de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – PSTIC do Tribunal de Justiça do Estado do Acre é instrumento de planejamento que contempla o conjunto de investimentos em soluções de tecnologia da informação e comunicação que suportem as rotinas e as estratégias, conforme preconiza o Planejamento Estratégico Institucional, as metas, as ações e projetos estabelecidos no Planejamento de TIC (PETIC) e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC).
O PSTIC, atende às determinações do art. 11 da Resolução 271/2022 do TPADM do TJAC e da Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a sua elaboração para execução exercício seguinte pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, contemplando todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos do órgão.
É importante registrar que foi publicada a Resolução CNJ 468/2022, de 15.07.2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça, para atender a promulgação da Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

# Processo de Contratação
O processo de contratação de soluções de TIC orientados pela estratégia institucional e o PDTIC, visa garantir o alinhamento das decisões de contratação de curto prazo, obedecendo aos princípios da razoabilidade e economicidade de recursos, conforme fluxograma a seguir:

#### Figura 1 - Macroprocesso PSTIC

# Alinhamento Estratégico
O plano de contratação de soluções de TIC atende a Resolução 182 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como está alinhado ao Plano Estratégico Institucional, em especial ao objetivo estratégico de assegurar infraestrutura e governança de TIC que sustentem as rotinas e as estratégias.
# Contratações de STIC – Exercício 2025
## Ações de Custeio/Manutenção
SEQUÊNCIA	P / R / O / C / E / S / S / O	C / O / N / T / R / A / T / O	E / M / P / R / E / S / A	DESCRIÇÃO DO OBJETO	J / U / S / T / I / F / I / C / A / T / I / V / A	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA (INICIO)	VIGÊNCIA (FIM)	TIPO DE / CONTRATAÇÃO	FONTE / PAGA- DORA	F / I / S / C / A / L	G / E / S / T / O / R	Contração de Segurança cibernética
01	0008989-30.2019.8.01.0000	040/2021	AMÉRICA TECNOLOGIA	Contratação de serviço de suporte e manutenção em equipamentos da sala segura.	Garantir a segurança física e lógica da atual infraestrutura de armazenamento de dados dos equipamentos corporativos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	R$ / 11.675,00	R$ / 140.100,00	16/08/24	16/08/25	Pregão Eletrônico / Nº 55/2020	DITEC	Jader Sousa / Santos	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
02	0000399-93.2021.8.01.0000	131/2022	D'SOUZA ENG. MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI-ME	Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimentos de peças – Sistema de Segurança do Ambiente Seguro do TJAC.	Manter alta disponibilidade de funcionamento dos equipamentos de informática armazenados no interior da sala segura, preservando o ambiente ideal, livre de poeira e umidade, protegido contra fogo e vandalismos, provenientes do ambiente externo.	R$ / 7.500,00	R$ / 233.500,00	07/11/24	07/11/25	Pregão Eletrônico / Nº 20/2022	DITEC	João de / Oliveira Lima Neto	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
03	002248-37.2020.8.01.0000	001/2021	THEMA INFORMÁTICA LTDA	Suporte técnico do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – GRP (manutenção corretiva e adaptativa), assessoria operacional (evolutiva), treinamento e consultoria.	O GRP é software exclusivo, sendo necessário modificações adaptativas e evolutivas do sistema para manter a Gestão Administrativa do TJ. Visando prevenir a descontinuidade dos serviços ou a perda do serviço, que é essencial.	R$ / 63.689,87	R$ / 764.278,44	10/01/25	10/01/26	Contratação direta por inexigibilidade de licitação	DITEC	Josana Aymara Pereira Nishihira	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
04	0002957-72.2020.8.01.0000	004/2021	OI S.A.	3 links - Serviço de comunicação de dados terrestre via fibra óptica para acesso à internet com garantia total da banda contratada. Largura de banda: 20 MBPS (Megabytes por segundo) mensal: 1 - Internet de Fibra de 20Mb para Palácio da Justiça/2-Internet de Fibra de 20Mb para Vila do Incra em Porto Acre/3-Internet de Fibra de 20Mb para Fórum Barão do Rio Branco.	Prover as unidades do TJAC de link de internet por meio de fibra óptica, visando a continuidade da prestação jurisdicional.	R$ / 21.380,97	R$ / 128.285,82	16/01/25	16/07/25	Adesão ao Pregão Eletrônico / Nº 001/2019 por UNEMAT	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
05	0000456-14.2021.8.01.0000	002/2022	OI S.A.	Links Urbanos e Interurbanos para interligação da sede do Poder Judiciário do Estado do Acre, Localizado na Rua Tribunal de Justiça s/n, Via Verde, CEP: 69.920-193, Anexo “A” – DITEC.	Prover as unidades do TJAC de links urbanos e interurbanos, visando a continuidade da prestação jurisdicional, com a finalidade de oferecer ao Poder Judiciário do Estado do Acre, condições técnicas satisfatórias para prestação de serviços de telecomunicações bidirecionais, com possibilidade de aplicações de dados de forma dinâmica em âmbito corporativo, através de conexões dedicadas e Sistemas Comunicação de Dados, com abrangência nacional e possibilitando a conexão com outras redes públicas de dados do Brasil.	R$ / 182.283,03	R$ / 1.093.698,18	30/01/25	30/07/25	Pregão Eletrônico / Nº 58/2021	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
06	0005116-85.2020.8.01.0000	007/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, para o Sistema de Climatização do Ambiente Seguro do TJAC.	Manter alta disponibilidade de funcionamento dos equipamentos de informática armazenados no interior da sala segura, preservando o ambiente ideal, livre de poeira e umidade, protegido contra fogo e vandalismos, provenientes do ambiente externo.	R$ / 8.230,95	R$ / 98.771,43	13/02/24	13/02/25	Pregão Eletrônico / 60/2021	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
07	0007671-12.2019.8.01.0000	017/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Atualização de 06 licenciamentos de produtos e serviços de Oracle Database Standard Edition.	Atualizar os sistema já existente do Banco de Dados Oracle do GRP (Patrimônio, Almoxarifado, Orçamento, Contábil, Financeiro, Materiais, Patrimônio), Folha/RH, e SAJ, para recebimento de atualizações de versões, erros nos gerenciadores, correções, alertas de segurança, entre outros, assim possibilitando gerenciar o banco de dados no sistema de forma mais eficaz.	R$ / 10.576,54	R$ / 126.918,48	16/05/24	16/05/25	Contratação direta por inexigibilidade de licitação	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
08	0006527-66.2020.8.01.0000	045/2020	BRY TECNOLOGIA S.A	Protocolizadora Digital de Documentos Eletrônicos – BRY – PDDE.	Assegurar a validade jurídica dos documentos eletrônicos, com fundamento nos mesmos princípios técnicos e legais da assinatura digital, acrescido dos requisitos gerar um recibo de protocolo digital padrão RFC-3161, dotado de um conjunto de características de segurança, inviolabilidade, integridade e irretroatividade, fornecendo a data/hora do registro de um documento eletrônico, transação eletrônica ou de uma assinatura digital a partir de uma fonte externa de tempo confiável.	R$ / 1.680,00	R$ / 23.184,00	16/05/24	16/05/25	Contratação direta por inexigibilidade	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
09	0005996-72.2023.8.01.0000	25/2020	SOFTPLAN SAJ	Sistema de Automação do Judiciário - SAJ	Necessidade de continuação dos serviços essenciais e indispensáveis ao TJAC, pois trata-se de prestação de serviço de sustentação, serviços de garantia de evolução tecnológica e funcional (GETF), serviços de criação e instalação de ambientes, serviços de desenvolvimento e outros serviços sob demanda, para o sistema integrado de gestão de processos judiciais físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias, denominado Sistema de Automação da Justiça - SAJ. / Os serviços são vitais para manter a continuidade da prestação jurisdicional, devido ao TJAC utilizar processo eletrônico no âmbito Judicial, tornando-se altamente moderno e dinâmico com a utilização do referido Sistema.	R$ / 534.621,58	R$ 6.853.878,96	19/05/24	19/05/25	Contratação direta por inexigibilidade de licitação	DITEC	Josana Aymara Pereira Nishihira	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
10	0003435-80.2020.8.01.0000	028/2021	E.S. LINHARES	Manutenção Preventiva e corretiva com fornecimento de peças do Sistema Elétrico do Ambiente Seguro do TJAC.	Manter alta disponibilidade de funcionamento dos equipamentos de informática armazenados no interior da sala segura, preservando o ambiente ideal, livre de poeira e umidade, protegido contra fogo e vandalismos, provenientes do ambiente externo.	R$ 10.833.33	R$ 214.999,96	20/05/24	20/05/25	Pregão Eletrônico Nº 07/2021	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson / Correia de Oliveira Neto	Não
11	0000456-14.2021.8.01.0000	016/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICA- / ÇÕES LTDA-EPP	Serviço de conectividade utilizando IP/MPLS ou VPN SDWAN e link seguro de acesso à rede mundial de computadores (internet), interligando os Fóruns das Comarcas do Interior aos prédios do TJAC na cidade de Rio Branco, localizado na Rua Tribunal de Justiça s/n, Via Verde, CEP: 69.920-193, Anexo “A” – DITEC	Prover as unidades do TJAC acesso à rede mundial de computadores (internet), interligando os Fóruns das Comarcas do Interior aos prédios do TJAC, visando a continuidade da prestação jurisdicional, com a finalidade de oferecer ao Poder Judiciário do Estado do Acre, condições técnicas satisfatórias para prestação de serviços de telecomunicações bidirecionais, com possibilidade de aplicações de dados de forma dinâmica em âmbito corporativo, através de conexões dedicadas e Sistemas Comunicação de Dados, com abrangência nacional e possibilitando a conexão com outras redes públicas de dados do Brasil.	R$ 24.909,5	R$ 255.909,50	25/05/24	25/05/25	Pregão Eletrônico Nº 58/2021	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson / Correia de Oliveira Neto	Não
12	0004801-57.2020.8.01.0000	039/2020	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	75 Licenças Enterprise, conforme demais especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.	Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução CNJ 370/2021, garantir solução continuidade das videoconferências nas unidades do TJAC, atendendo determinação contida no Art. 6º, da Portaria 674/2020.	R$ 8.635,5	R$ 207.252,00	01/12/23	30/11/25	Adesão ao Pregão Eletrônico nº 68/2019 por MP- RN	DITEC	Jader Sousa / Santos	Elson / Correia de Oliveira Neto	Não
13	0004801-57.2020.8.01.0000	003/2021	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	89 Licenças Enterprise, conforme demais especificações constantes no Termo de Referência – Anexo.	Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução CNJ 370/2021, garantir solução continuidade das videoconferências nas unidades do TJAC, atendendo determinação contida no Art. 6º, da Portaria 674/2020.	R$ / 10.247,46	R$ / 245.939,04	09/01/24	08/01/26	Adesão ao Pregão Eletrônico nº 68/2019 por MP- RN	DITEC	Jader Sousa / Santos	Elson / Correia de Oliveira Neto	Não
14	0000561-54.2022.8.01.0000	155/2022	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	Prestação de serviços continuados de suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição.	Garantir a continuidade de funcionamento dos equipamentos supracitados instalados na Sala Segura do TJAC, mediante a prestação de suporte técnico e a execução de manutenções corretivas e preventivas dentro dos prazos acordados.	R$ / 23.276,92	R$ / 279.323,04	23/12/24	23/12/25	Adesão ao Pregão Eletrônico nº 116/2022	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
15	0006670-84.2022.8.01.0000	159/2022	SONDA DO / BRASIL LTDA	Prestação de Serviços, de natureza continuada, de suporte técnico relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como manutenção programada de equipamentos, através de pessoal capacitado para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de serviços por meios próprios.	Melhorar substancial os serviços prestados pela DITEC, permitindo que o corpo de técnicos de TI possa focar-se em áreas mais especializadas e, inclusive, auxiliar à gestão na melhoria contínua dos processos no que for relacionado aos serviços de TIC. / Complementar, de forma racional, as deficiências que a DITEC não consegue suprir, ante o aumento das suas atribuições, bem como da demanda, sem o aumento de efetivo na mesma proporção. "R$ 65,06 (Valor unitário da UST)"	R$ 382,297,98	R$ / 4.587.575,78	05/01/25	05/01/26	Adesão ao Pregão Eletrônico nº 23/2022 TJRR	DITEC	Lucas Bezerra Félix	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
16	2024-142	68/2024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO	Prestação dos serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, sob o modelo de integrador multínuvem (cloud broker), para provimento de acesso a recursos de nuvem pública nos modelos Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS) e Marketplace, sob demanda, incluindo serviços de avaliação de ambientes, definição de arquiteturas, engenharia de infraestrutura de ambientes de nuvem, e disponibilização continuada de serviços de gerenciamento, administração e suporte técnico de recursos de infraestrutura, processo 2024-142 e contrato 68/2024 (registro interno).	Um dos desafios mais urgentes é a necessidade de manter a disponibilidade atual de recursos de TIC para os processos administrativos e judiciais, além de antecipar o aumento das demandas por novos processos e serviços. A infraestrutura atual, baseada em ambiente local, apresenta dificuldades na implementação de serviços digitais e no aumento rápido dos recursos de TIC devido às limitações físicas de uso de disco, memória, armazenamento e portas de conexão de rede. A adoção de serviços em nuvem permitirá maior agilidade e escalabilidade para atender a essas crescentes demandas. A arquitetura de infraestrutura de TIC do TJAC atualmente requer altos investimentos iniciais e custos de depreciação de ativos físicos. A transição para serviços em nuvem pública possibilitará eliminar ou reduzir substancialmente esses custos, uma vez que os recursos de processamento e armazenamento são disponibilizados conforme a demanda, com pagamento baseado no consumo efetivo de recursos e serviços. Além disso, o TJAC poderá evitar as preocupações associadas ao ciclo de vida do equipamento físico e aos riscos elevados de manter ativos na infraestrutura.	R$ 28.289,72	R$ 580.023,78	20/06/2024	20/06/2025	Inexigibilidade de Licitação	DITEC	Amilar / Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
17	0005024-05.2023.8.01.0000	13/2024	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	O presente Contrato tem como objeto a contratação de serviços PABX em nuvem, baseado em protocolo SIP, incluindo tráfego ilimitado para ligações locais e nacionais, fixo-fixo e fixo-móvel, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários para atendimento das necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em conformidade com as especificações.	No contexto das atuais circunstâncias, é imperativo que analisemos e justifiquemos as ações que tomaremos em resposta a esses desafios. Diante dos eventos e condições atuais que interferem na continuação do serviço de telefonia, tendo em vista que o contrato vigente chegou ao fim do prazo de 5 anos e o alto custo de manutenção da fiação metálica juntamente com os PABX, além de mudanças operacionais por parte das operadoras, faz-se necessário a análise crítica das circunstâncias atuais para que possamos tomar medidas eficazes, adaptar nossas estratégias e garantir a continuidade de nossas operações. Neste documento, destacamos as considerações que moldaram nossa abordagem diante das circunstâncias em questão, demonstrando a necessidade da contratação do Serviço de Telefonia VOIP pela sua economia de custos, flexibilidade, escalabilidade e pelos diversos recursos avançados que oferece permitindo melhoria tanto na comunicação interna quanto externa.	R$ 125.172,70	R$ 1.502.072,40	24/01/2025	24/01/2026	Adesão à Ata de Registro de Preços 13/2023	1760.0700/2760.0700 e/ou 1500.0100/2500.0100	Amilar Sales Alves e Elson Correia de Oliveira Neto	Ana Paula Viana Carrilho	Não
18	2024-72	49/2024	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO	Prestação de serviços alusivos ao provimento de plataforma de compartilhamento de base de dados (Cadastro Compartilhado da Receita Federal/b-Cadastros) por meio de uma rede blockchain permissionada, a fim de atender às necessidades deste Pretório.	Considerando que as atividades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) estão intimamente relacionadas ao cuidado e à gestão de informações cruciais, como os dados de CPF (Cadastro de Pessoa Física), CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e SN (Simples Nacional), verifica-se a necessidade premente de garantir a precisão e a confiabilidade dessas informações para o desempenho eficaz de suas funções. Atualmente, as informações cadastrais de CPF e CNPJ+SN disponíveis para o TJAC são fornecidas pelos próprios cidadãos, sendo inseridas nos sistemas judiciais. Diante desse cenário, torna-se	R$ 2.850,20	R$ 45.164,70	22/05/2024	22/05/2025	Inexigibilidade de Licitação	DITEC	Luiz Webster Marinho	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
19	2024-74	110/2024	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	Empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de Software.	Referente à contratação de empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, / evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis, durante o período de 12 (doze) meses para o Tribunal de Justiça do Acre - TJAC, conforme Estudo Técnico Preliminar n. 93/2024, formalizado no Processo / Eletrônico n. 2024/74.	-	R$ 5.480.490,00	30/10/2024	30/10/2025	Decorrente da adesão à Ata de / Registro de Preços nº 32/2024	DITEC	Lucas Bezerra Félix, Josana Aymara Pereira Nishihira, Ângelo Máximo de Melo Silva e Hélio Oliveira de / Carvalho	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
20	2024-222	128/2024	VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	O objeto do presente instrumento é a contratação de Contratação de Empresa de Telecomunicação para a Prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como “empresarial” ou “corporativa”, para atender de forma continuada as demandas das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com links redundantes, para gestão integral de suas ações, atendendo às necessidades das Comarcas, PIDJus e Projetos Itinerantes para todo o estado do Acre	A instalação de internet via satélite é crucial para possibilitar atendimento técnico remoto na área jurídica. Com a expansão da conectividade, será possível oferecer consultas, orientações e suporte técnico de forma eficiente e ágil, ampliando o acesso às localidades. O Sistema de Automação da Justiça (SAJ) é fundamental para a gestão processual e administrativa. Com o aumento da velocidade da internet via satélite, as unidades judiciárias nessas localidades terão a infraestrutura necessária para operar o SAJ de maneira eficaz, assegurando a continuidade dos serviços judiciários e evitando interrupções no andamento dos processos;	R$ 129.200,00	R$ 1.645.400,00	26/09/2024	26/09/2024	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2024	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
21	2024-243	11/2025	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para formação de Rede WAN Privada para comunicação multimídia através de MPLS/L3VPN e Links dedicados de acesso à Internet, todos por fibra óptica, interligando as unidades remotas no interior com a sede administrativa, dispondo também de soluções de segurança gerenciadas integrada de proteção de rede com características de Next Generation Firewall (NGFW) com gerenciamento centralizado, plataforma de gerenciamento e conectividade wireless, serviço de segurança multicamada e gerenciamento centralizado de logs.	"A contratação desse serviço visa a continuidade da disponibilidade de acesso à rede mundial de computadores, por meio da Internet, de forma ininterrupta. Se justifica pela necessidade deste Tribunal de Justiça demandar acesso à internet com velocidade e eficiência adequadas para as mais diversas funções das unidades do interior do estado, tais como: acesso à rede e aos sistemas SAJ, SEI, Malote Digital, E-mail, Videoconferências, dentre outros."	R$ 316.877,57	R$ 3.802.530,84	03/02/2025	03/02/2026	Pregão Eletrônico nº 48/2024	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
22	2024-243	12/2025	SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para formação de Rede WAN Privada para comunicação / multimídia através de MPLS/L3VPN e Links dedicados de acesso à Internet, todos por fibra óptica, interligando as unidades remotas / no interior com a sede administrativa, dispondo também de soluções de segurança gerenciadas integrada de proteção de rede com / características de Next Generation Firewall (NGFW).	"A contratação desse serviço visa a continuidade da disponibilidade de acesso à rede mundial de computadores, por meio da Internet, de forma ininterrupta. Se justifica pela necessidade deste Tribunal de Justiça demandar acesso à internet com velocidade e eficiência adequadas para as mais diversas funções das unidades do interior do estado, tais como: acesso à rede e aos sistemas SAJ, SEI, Malote Digital, E-mail, Videoconferências, dentre outros."	R$ 9.411,28	R$ 112.935,30	03/02/2025	03/02/2026	Pregão Eletrônico nº 48/2024	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
Valor total: R$ 28.422.231,65

##### Tabela 1 - Ações de Custeio/Manutenção

## Ações de Investimentos
Sequência	Processo	Unidade	Descrição do objeto	Justificativa	Tipo	QTD	Estimativa de custo	Recurso	Prazo de conclusão (ETP)	Prazo de conclusão (TR)	Fiscal	Gestor	Contratação de segurança cibernética	Unidade Responsável	Prioridade
1	2024-31 e outros processos	DITEC	Modernização de equipamentos de monitoramento de dados e videoconferência	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	-	-	R$ 1.150.000,00	Próprio, Convênio ou Emenda	2025	2025	GESER	DITEC	Não	DITEC	MÉDIA
2	2024-288 / 0005623-41.2023	DITEC	Aquisição de Notebooks / Obs.: Consta no plano, mas como é recurso de convênio não entra na conta do orçamento.	Atender a continuidade do Projeto de Videoconferência do TJAC - Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019 (SEI 0006279-37.2019.8.01.0000)	ARP 195/2023	54	R$ 243.432,00	Próprio e/ou Convênio	2024	2024	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não	DITEC	AL TA
3	2024-372	DITEC	Aquisição de Câmeras 360º / Obs.: Consta no plano, mas como é recurso de convênio não entra na conta do orçamento.	Atender a continuidade do Projeto de Videoconferência do TJAC - Convênio Plataforma +Brasil nº 886484/2019 (SEI 0006279-37.2019.8.01.0000)	ARP 01/2024	30	R$ 363.615,30	Próprio e/ou Convênio	2024	2024	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não	DITEC	AL TA
4	0006308-48.2023.8.01.0000	DITEC	Aquisição de insumos/suprimentos de informática (uso interno)	Ata de Registro de Preços para aquisição de insumos/suprimentos de informática (uso interno), para atender as necessidade do Poder Judiciário do Estado do Acre.	Licitação	183	R$ 250.000,00	Próprio	2023	2024	-	-	Não	DITEC	AL TA
5	-	DITEC	Modernização do sistema de segurança da informação (software, ferramentas)	Ferramentas e soluções que visam fomentar a segurança da informação, com vistas a dar cumprimento a Res. 396/2021 e fomentar a maturidade em segurança.	Licitação	-	R$ 4.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Sim	DITEC	ALTA
6	-	DITEC	Modernização da infraestrutura de TIC com equipamentos de rede.	Aquisição de equipamentos de rede SAN para utilização juntamente com equipamentos de armazenamento Storage e de LAN a fim de prover alta velocidade de transferência de dados às aplicações e sistemas armazenados.	Licitação	-	R$ 3.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MÉDIA
7	-	DITEC	Aquisição de licenças de software	Licenças de Windows Server	Licitação	-	R$ 5.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
8	-	DITEC	Contratação de ferramenta de desenvolvimento e de gestão de software	Contratação de serviço de ferramentas de desenvolvimento de soluções de software e de gestão de software.	Licitação	-	R$ 120.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
9	-	DITEC	Modernização de infraestrutura de TIC (Retrofit da sala segura)	Modernização da atual sala segura DITEC, implementando padrões nacionais e internacionais para ambientes de alta disponibilidade indoor.	Licitação	-	R$ 3.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
10	-	DITEC	Expansão do licenciamento Red Hat	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de conteinerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento	Licitação	-	R$ 2.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
11	-	DITEC	Modernização de infraestrutura de TIC (sistema de banco de dados para sistema eproc)	Aquisição de Banco de Dados + Suporte	Licitação	-	R$ 1.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
12	2025-16	DITEC	Capacitação na área de TIC	Aprimorar os conhecimentos dos servidores de TI, bem como os aumentar a eficiência nos serviços prestados.	Licitação	-	R$ 215.200,06	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
13	-	DITEC	Ampliação da força de trabalho da área de TIC com fábrica de software	Contratação de uma empresa especializada em serviço de desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações de software, automação de processos e tecnologias avançadas em Inteligência Artificial (IA).	Licitação	-	R$ 1.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
14	-	DITEC	Ampliação da força de trabalho da área de TIC com terceirização	Contratação de empresa especializada em serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a atender as necessidades deste Tribunal.	Licitação	-	R$ 1.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
15	-	DITEC	Transformação digital	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 1.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
16	-	DITEC	Modernização do parque computacional (computadores desktop, workstation, monitores, ditec e demais diretorias)	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 2.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
17	-	DITEC	Modernização das sessões de julgamento de colegiado (câmeras, equipamentos de transmissão de dados, telões, datashow e equipamentos de som)	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 250.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
18	-	DITEC	Modernização de infraestrutura de TIC (conectividade entre as unidades judiciárias)	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 1.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
19	-	DITEC	Modernização de infraestrutura de TIC (nova ferramenta de email corporativo)	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 1.800.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
20	-	DITEC	Computadores servidores com GPU	Executar projetos estratégicos de TIC no TJ conforme resoluções do CNJ	Licitação	-	R$ 5.000.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
21	-	DITEC	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização.	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização.	Licitação	-	R$ 400.000,00	Próprio, Convênio ou Emenda	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
22	-	DITEC	Curso de capacitação voltado para contratações de TI	A capacitação dos servidores envolvidos em processos de contratação de soluções de TI é fundamental para garantir a seleção das propostas mais adequadas às necessidades do Tribunal, otimizar os recursos públicos e assegurar a conformidade com a legislação vigente.	Licitação	-	R$ 30.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
23	-	DITEC	Aditivo contrato da softplan (sistema saj/esaj)	Garantir a continuidade da prestação jurisdicional	Inexigibilidade	-	R$ 438.420,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
24
24	-	DITEC	Expansão do Google Workspace	Garantir a continuidade da prestação jurisdicional	Licitação	-	R$ 3.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	MEDIA
25	-	DITEC	Expansão da Contratação de multi nuvem	Expandir a solução de colaboração Google Workspace para todo o PJAC	Licitação	-	R$ 1.500.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
26	-	DITEC	Contratar suporte e manutenção da atual solução de storage.	Expandir o contrato atual de multivem com o SERPRO	Licitação	-	R$ 180.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
27	-	DITEC	Ceritificado Digital WildCard para domínio tjac.jus.br	Garantir continuidade de solução de armazenamento	Inexigibilidade	-	R$ 5.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
28	-	DITEC	Certificado Digital A1 para aplicações críticas.	Garantir a autenticidade e confidencialidade do domínio tjac.jus.br	Inexigibilidade	-	R$ 10.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
29	-	DITEC	Certificado Digital A1 para aplicações críticas.	Garantir a autenticidade e confidencialidade das aplicações	Inexigibilidade	-	R$ 10.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
30	-	DITEC	Capacitações em Gestão de Dados	Capacitação de equipe para análise, estruturação de solução de gestão de dados e business intelligence.	Inexigibilidade	-	R$ 80.000,00	Próprio	2025	2025	-	-	Não	DITEC	ALTA
Valor total: R$ 41.560.179,36

##### Tabela 2 - Ações de Investimentos

## Bens e Serviços em Garantia
SEQUÊNCIA	P / R / O / C / E / S / S / O	U / N / I / D / A / D / E	C / O / N / T / R / A / T / O	DESCRIÇÃO DO OBJETO	JUSTIFICATIVA	TIPO	QUANTIDADE	VALOR	R / E / C / U / R / S / O	VIGÊNCIA DA GARANTIA / (INÍCIO)	VIGÊNCIA DA GARANTIA / (FIM)	UNIDADE RESPONSÁVEL	F / I / S / C / A / L	G / E / S / T / O / R	Contração de Segurança cibernética
01	0000085-16.2022.8.01.0000	Varas Criminais	111/2022	Aquisição de 227 Desktop tipo compacto para as Varas Criminais, Juizados Criminais e Audiência de Custódia do Poder Judiciário Acreano (Garantia de 3 anos)	Contribuir para agilizar na realização de audiências e na melhoria da prestação de serviços aos jurisdicionados, promovendo economicidade para o Estado do Acre, expandindo a base instalada de unidades judiciárias com capacidade para realizar audiências de instrução via ferramenta de videoconferência, ampliando, dessa forma, a segurança dos servidores públicos e sociedade como um todo. / Cumprir o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC constante na Resolução 370/2021, do CNJ.	Licitação	227	R$ 989.456,68	Próprio e/ou Convênio	10/10/22	10/10/25	DITEC	Nivaldo / Rodrigues da Silva	Jean Carlos Nery da Costa	Não
02	0000084-31.2022.8.01.0000	DITEC	009/2023	Aquisição de 8 Computador Servidor (Garantia de 5 anos).	Atender a solução de videoconferência realizadas através dos CODECS instalados nas unidades Criminais do TJAC. / Contribuir para o melhoramento e agilidade na realização de audiências e na melhoria da prestação de serviços aos jurisdicionados, promovendo economicidade para o Estado do Acre, expandindo as bases já instaladas nas unidades judiciárias com capacidade para realizar audiências de instrução via ferramenta de videoconferência, ampliando, dessa forma, a segurança dos magistrados e sociedade como um todo.	Licitação	8	R$ 1.876.000,00	Próprio e/ou Convênio	05/12/22	05/12/27	DITEC	Elson / Correia de Oliveira Neto	Afonso Evangelista Araújo	Não
03	0000084-31.2022.8.01.0000	DITEC	-	Licenciamento VMware vCenter Server.	Atender a solução de videoconferência realizadas através dos CODECS instalados nas unidades Criminais do TJAC. / Contribuir para o melhoramento e agilidade na realização de audiências e na melhoria da prestação de serviços aos jurisdicionados, promovendo economicidade para o Estado do Acre, expandindo as bases já instaladas nas unidades judiciárias com capacidade para realizar audiências de instrução via ferramenta de videoconferência, ampliando, dessa forma, a segurança dos magistrados e sociedade como um todo.	ARP / 209/2022	2	R$ 125.000,00	Próprio e/ou / Convênio	07/02/23	07/02/27	DITEC	Elson / Correia de Oliveira Neto	Afonso Evangelista Araújo	Não
04	0000391-19.2021.8.01.0000	DITEC	035/2021	Fornecimento de licenças de servidor de e-mail IceWarp Mail Server, upgrade e suporte.	Crescente demanda de segurança nas informações contidas nos e-mails corporativos do TJAC, visando maior estabilidade no serviço, além de promover maior integridade dos dados que circulam no Servidor de e-mail mitigando as vulnerabilidades decorrentes das versões já utilizadas.	Dispensa de Licitação	300300	R$ / 44.765,00	Próprio	14/09/23	14/09/25	DITEC	Elson Correia de Oliveira Neto	Raquel / Cunha da Conceição	Não
05	0004538-88.2021.8.01.0000	DITEC	041/2021	Certificado Digital A1 SSL Wildcard com validade de 5 anos emitido para o domínio tjac.jus.br	A utilização da certificação digital proporciona o aumento da segurança no acesso aos serviços online prestados pelo Tribunal de Justiça e reforça a proteção de todos os dados que trafegam entre os clientes externos e os sites hospedados no TJAC.	Licitação	1	R$ / 2.440,35	Próprio	12/11/2021	12/11/2025	DITEC	Isaac / Timóteo / Oliveira / Júnior	Elson / Correia de Oliveira Neto	Não
06	0000467-43.2021.8.01.0000	DITEC	031/2021	Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) licenças Kaspersky Endpoint Security - Solução de Antivírus para servidores, estações de trabalho linux, windows e MacOs com atualização para 60 meses – Empresa Qualitek Tecnologia	Garantir o controle e prevenção de ataques informatizados, oriundos de vírus e software maliciosos, ou demais mecanismos informatizados que violem a segurança das informações eletrônica. / Dotar a Instituição de software licenciado e original que contemple uma base de dados constantemente atualizada, além do mapeamento de novos vírus que surgem diariamente e suas respectivas proteções (vacinas), a fim de evitar prejuízos aos equipamentos de tecnologia da informação (TI) e informações eletrônicas da Instituição.	Licitação	1 / 5 / 0 / 0	R$ 270.000,00	Próprio	02/07/21	02/07/26	DITEC	Elson / Correia de Oliveira Neto	Raquel / Cunha da Conceição	Sim
07	0005772-08.2021.8.01.0000	DITEC	043/2021	Aquisição de 693 Desktop – Empresa: Northware Comercio e Serviços LTDA (Garantia de 3 anos)	Os microcomputadores do Poder Judiciário estão no final da vida útil, sem garantia técnica em razão da política de mercado dos fabricantes.	ARP / 23/2021	693	R$ 3.581.260,00	Próprio	25/05/22	25/05/25	DITEC	Nivaldo / Rodrigues da Silva	Jean Carlos Nery da Costa	Não
08	0004088-48.2021.8.01.0000	DITEC	-	Aquisição de 37 Desktops / (Garantia de 3 anos)	Renovação do parque computacional do TJAC, que já ultrapassaram o período de vida útil, não possuindo desempenho satisfatório para execução das aplicações e consequentemente influenciando negativamente na produtividade dos servidores e serventuários da justiça acriana.	ARP 268/2022	37	R$ 170.200,00	Próprio e/ou Convênio	09/01/23	09/01/26	DITEC	Victor Moura / Baldan	Jean Carlos Nery da Costa	Não
09	0000126-80.2022.8.01.0000 / 0008266-06.2022.8.01.0000	DITEC	146/2022	Aquisição de 75 / Notebooks	Substituição de todos os notebooks em poder dos magistrados e diretores, pois estão no final da vida útil, já não possuem garantia, em razão da política de mercado dos fabricantes.	ARP 145/2022	75	R$ 588.375,00	Próprio	27/12/22	27/12/27	DITEC	Jean Carlos Nery da Costa	Afonso / Evangelista Araújo	Não
10	0005786-89.2021.8.01.0000	DITEC	135/2022	Aquisição Licenciamento de Software Veeam Backup & Replication (Garantia de 3 anos); / Unidade de armazenamento de informação – tipo 2; / Fitoteca de armazenamento modular - base; / Serviço de treinamento oficial.	Atender a demanda de armazenamento seguro do crescente contingente de sistemas informatizados do TJAC, visando mitigar as chances de perda de informação em caso de incidente cibernético e para garantir a continuidade do negócio.	Licitação	300	R$ 595.500,00	Próprio	27/12/22	27/12/25	DITEC	Jader Sousa Santos	Raquel / Cunha da Conceição	Sim
11	0005786-89.2021.8.01.0000	DITEC	135/2022	Aquisição Licenciamento de Software Veeam Backup & Replication (Garantia de 3 anos); / Unidade de armazenamento de informação – tipo 2; / Fitoteca de armazenamento modular - base; / Serviço de treinamento oficial.	Atender a demanda de armazenamento seguro do crescente contingente de sistemas informatizados do TJAC, visando mitigar as chances de perda de informação em caso de incidente cibernético e para garantir a continuidade do negócio.	Licitação	2	R$ 1.197.000,00	Próprio	27/12/22	27/12/25	DITEC	Jader Sousa Santos	Raquel / Cunha da Conceição	Sim
12	0005786-89.2021.8.01.0000	DITEC	135/2022	Aquisição Licenciamento de Software Veeam Backup & Replication (Garantia de 3 anos); / Unidade de armazenamento de informação – tipo 2; / Fitoteca de armazenamento modular - base; / Serviço de treinamento oficial.	Atender a demanda de armazenamento seguro do crescente contingente de sistemas informatizados do TJAC, visando mitigar as chances de perda de informação em caso de incidente cibernético e para garantir a continuidade do negócio.	Licitação	1	R$ 307.490,00	Próprio	27/12/22	27/12/25	DITEC	Jader Sousa Santos	Raquel / Cunha da Conceição	Sim
13	0005786-89.2021.8.01.0000	DITEC	135/2022	Aquisição Licenciamento de Software Veeam Backup & Replication (Garantia de 3 anos); / Unidade de armazenamento de informação – tipo 2; / Fitoteca de armazenamento modular - base; / Serviço de treinamento oficial.	Atender a demanda de armazenamento seguro do crescente contingente de sistemas informatizados do TJAC, visando mitigar as chances de perda de informação em caso de incidente cibernético e para garantir a continuidade do negócio.	Licitação	3	R$ 66.000,00	Próprio	27/12/22	27/12/25	DITEC	Jader Sousa Santos	Raquel / Cunha da Conceição	Sim
14	0006647-12.2020.8.01.0000	DITEC	-	4 Desktop completo Nota Fiscal 15.295;	Necessidade de recuperação de diversos dispositivos do TJAC com garantias vencidas e não renovadas, bem como pela continuidade em sua utilização para acesso dos sistemas.	ARP 178/2021	4 / 1 / 32	R$ 17.962,00	Próprio	19/12/22	19/12/25	DITEC	Jean Carlos Nery da Costa	Raimundo José da Costa Rodrigues	Não
15	0006647-12.2020.8.01.0000	DITEC	-	1 Desktop completo Nota Fiscal 16.422;	Necessidade de recuperação de diversos dispositivos do TJAC com garantias vencidas e não renovadas, bem como pela continuidade em sua utilização para acesso dos sistemas.	ARP 178/2021	1	R$ 5.954,00	Próprio	21/02/22	21/02/25	DITEC	Jean Carlos Nery da Costa	Raimundo José da Costa Rodrigues	Não
16	0006647-12.2020.8.01.0000	DITEC	-	32 Desktop completo Nota Fiscal 030663.	Necessidade de recuperação de diversos dispositivos do TJAC com garantias vencidas e não renovadas, bem como pela continuidade em sua utilização para acesso dos sistemas.	ARP 178/2021	32	R$ 95.264,00	Próprio	19/12/22	19/12/25	DITEC	Jean Carlos Nery da Costa	Raimundo José da Costa Rodrigues	Não
17	0006492-38.2022.8.01.0000	DITEC	-	16 Webcam tipo1 / (Garantia de 2 anos)	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo necessários para cumprimento da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.	ARP / 194/2022	16	R$ 2.448,00	Próprio	06/02/23	06/02/25	DITEC	Fábio de / Rezende / Silveira	Raimundo José da Costa / Rodrigues	Não
18	0007295-21.2022.8.01.0000	GEINS	152/2022	Licenças de uso do software assinatura do / Sketchup por validade de 3 anos.	Modernização gráfica e tecnológica dos projetos elaborados pela equipe de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Acre.	-	4	R$ 12.350,00	Próprio	31/12/2022	31/12/2025	GEINS	Jéner Pontes de Oliveira	Flávio / Soares / Santos	Não
19	0006809-36.2022.8.01.0000	DITEC	-	Servidores Rack Tipo I e Servidores Rack Tipo II	Atender o provimento de infraestrutura de TI para sustentação de todas as aplicações utilizadas no TJAC, tanto no âmbito da capital, quanto do interior.	ARP 8/2023	32	R$ 4.570.000,00	Próprio	8/17/2023	17/08/2028	DITEC	Elson Correia de Oliveira Neto	Afonso Evangelista Araújo	Não
20	0009688-79.2023.8.01.0000	DITEC	171/2023	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de conteinerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital nº 57/2022-TJ-MA	A tecnologia de contêineres é uma tendência de mercado, que visa otimizar os recursos de desenvolvimento e infraestrutura. O uso dessas tecnologias através da contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças do software Red Hat que possam ser plenamente atualizáveis ao longo do tempo, com treinamento e consultoria, favorecer a padronização e a produtividade. / E busca prover, em síntese, serviços de informática com segurança, colaboração, disponibilidade e aderência a padrões de uso amplamente difundidos.	Pregão Eletrônico nº 57/2022	36 + consultoria e treinamento	R$ 2.626.796,00	Próprio	26/12/2023	26/12/2025	DITEC	Elson Correia de Oliveira Neto	Raquel Cunha da Conceição	Não
21	0000336-63.2024.8.01.0000 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	-	Desktop Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 + Monitor Lenovo ThinkVision S24 / (Garantia 60 meses)	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	ARP / 179/2023	550	R$ 3.162.500	Próprio	05/02/2024	05/02/2029	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
22	0000312-69.2023.8.01.0000	DITEC	-	Microfone com fio (Gooseneck)	Aquisição de equipamentos de áudio visando suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 16/2023	ARP / 41/2023	30	R$ 20.196,00	Próprio	17/10/2023	17/10/2025	DITEC	Fabio de Resende Silveira	Raquel Cunha da Conceição	Não
23	0000336-63.2024.8.01.0000 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	-	Monitor Lenovo ThinkVision S24 / (Garantia 60 meses)	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	ARP / 179/2023	588	R$ 542.136	Próprio	05/02/2024	05/02/2029	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
24	0000338-33.2024.8.01.0000 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	-	Workstation Lenovo ThinkStation / P3 Gen 1 + Monitor Lenovo / ThinkVision T27i	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	ARP / 193/2023	38	R$ 638.400,00	Próprio	20/02/2024	20/02/2029	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
25	0000126-12.2024.8.01.0000 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	-	NOTEBOOK MARCA: / LENOVO MODELO: / L14 Gen 3 AMD	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	ARP / 195/2023	50	R$ 225.400,00	Próprio	20/02/24	20/02/29	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
26	0003336-08.2023.8.01.0000	GEINS	066/2023	uso do banco de dados SINAPI - Registro de Preços	Contratação eventual de concessão de uso de softwares para atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, em específico da Gerência de Instalações, conforme relação abaixo, pelo período de 24 meses com a possibilidade de prorrogação com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93.	-	1	R$ / 1.998,00	Próprio	26/06/23	26/06/25	DITEC	Jéner Pontes de Oliveira	Gustavo Henrique Nunes Ferraz Costa	Não
27	0004880-31.2023.8.01.0000	DITEC	143/2023	Qlik Analytics Platform (QAP), com 04 núcleos de processamento por 12 meses.	Atender às demandas inerentes a transparência e demais entidades e/ou o público externo que acompanha este Poder Judiciário do Estado do Acre. Esse ambiente adicional permitirá a geração de relatórios e painéis de dados para fornecer informações claras e acessíveis.	ARP	1	R$ 249.600,00	Próprio	31/10/24	31/10/25	DITEC	Josana Aymara Pereira Nishihira	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
28	0004927-05.2023.8.01.0000	DITEC	145/2023	PDPJ -Br - Aquisição de equipamento de storage para expansão do armazenamento atual, visando o crescimento com novas aplicações.	"Prover a expansão do / armazenamento de dados das aplicações (SEI, / SAJ, folha de pagamento, etc.) visando o / surgimento de novas / soluções para / atender as necessidades estratégicas do / TJAC, essenciais à prestação jurisdicional."	ARP / 019/22	2	R$ / 6.384.460,18	Próprio	07/12/23	09/11/28	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
29	0004926-20.2023.8.01.0000	DITEC	-	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para fornecimento de infraestrutura de backup, contendo software/serviços, licenças e equipamentos de proteção de dados, objetivando a expansão da infraestrutura de TIC do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	A contratação possui cunho estratégico, de modo que o Tribunal continua a enxergar a digitalização do serviço público como elemento fundamental no processo de acessibilidade e transparência do erário. A continuidade operacional tecnológica possui efeito direto nos operadores técnicos da infraestrutura, mas também atinge a população acreana que depende das aplicações as quais são sustentadas por essa instituição pública.	ARP / 166/2023	-	R$ 8.459.427,00	Próprio	29/12/2023	29/12/2025	DITEC	Elson Correia de Oliveira Neto	Raquel Cunha da Conceição	Não
30	0010174-74.2017.8.01.0000	DITEC	74/2023	DATA CENTER Pré-Fabricado OUTDOOR (DCPFO)	Aprimoramento dos processos internos, adequação da capacidade de Tecnologia da Informação ao crescimento do negócio, adequação da infraestrutura de hardware e de telecomunicações, bem como de contingência e “backup” e, assim, garantir níveis de serviços de segurança da informação e patrimonial satisfatórios, mantendo um alto grau de desempenho, gerenciamento, disponibilidade, robustez e segurança.	Adesão ao Pregão Eletrônico nº 120/2022	1	R$ 8.300.000,00	Próprio	24/10/2023	24/10/28	DITEC	Amilar Sales Alves	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
31	0003014-22.2022.8.01.0000	DITEC	148/2022	Fornecimento de licenças em subscrição do Qlik Sense Enterprise SaaS Professional. Fabricante/Marca: Qlik, Modelo: Qlik Sense Enterprise SaaS Professional; / Fornecimento de licenças em subscrição do Qlik Sense Enterprise SaaS Analyzer. / Fabricante/Marca: Qlik, Modelo: Qlik Sense Enterprise SaaS Analyzer	Atender a crescente demanda por informações gerenciais, por meio da contratação da ferramenta de Business Intelligence & Data Analytics, Qlik, permitindo a descentralização gradual da geração dos relatórios e painéis gerenciais, favorecendo o descongestionamento da estrutura de TI e da Corregedoria. A criação de painéis gerenciais interativos ligados a uma base de conhecimento, permite que o público interno e externo crie filtros personalizados e explorem os dados, de forma a gerarem relatórios de acordo com as necessidades específicas de cada unidade, gerenciadas por perfis de acesso público ou privado.	Adesão ao Pregão Eletrônico nº67/2022	60	R$ / 676.410,00	Próprio	14/12/23	14/12/26	DITEC	Josana Ayamara Pereira Nishihira	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
32	2024-223 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	179/2023	Monitor de video - Monitor Lenovo ThinkVision S24e e demais especificações contidas no TR. Garantia ON SITE pelo período de 60 (sessenta) meses. Conforme demais especificações do Edital 75/2023 QUE SE TRATA DA ARP nº 179/2023. COM VENCIMENTO EM 27/11/2024	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 75/2023	150	R$ 138.300,00	Próprio	22/11/2024	22/11/2029	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
33	2024-223 / 0005623-41.2023.8.01.0000	DITEC	179/2023	Desktop - Tipo 1 - Desktop Lenovo ThinkCentre M90s Gen 4 + Monitor Lenovo ThinkVision S24e. Conforme demais especificações do Edital 75/2023 QUE SE TRATA DA ARP nº 179/2023. COM VENCIMENTO EM 27/11/2024	Aquisição de equipamentos para atender as necessidades atuais e futuras de modernização do Parque Computacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 75/2023	150	R$ 862.500,00	Própio	22/11/2024	22/11/2029	DITEC	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	Não
34	0002868-15.2021.8.01.0000	DITEC	22; / 23; / 24	Aquisição de 113 Desktops, 113 Monitores, 7 impressoras multifuncionais, 5 Scanners de Mesa e 6 notebooks	Execução do Convênio Plataforma +Brasil Nº 915462/2021, que tem como escopo a modernização do Parque Tecnológico do TJAC, permitindo ampliar os serviços nos 22 municípios acreanos que operaram de forma virtual, através da aquisição de equipamentos contribuindo com uma maior celeridade do Judiciário Acreano. O TJAC possui 2.109 mil colaboradores, entre magistrados, servidores administrativos e auxiliares. Esse grupo de colaboradores trabalha para uma população de 894.470 mil jurisdicionados. Daí se depreende a importância dos recursos tecnológicos para uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva.	Licitação	113; / 113; / 7; / 5; / 6.	R$ 1.321.154,66	Próprio e/ou Convênio	2022	2022	Nivaldo Rodrigues da Silva	Elson Correia de Oliveira Neto	DITEC
Valor: R$ 48.126.742,87

##### Tabela 3 - Bens e Serviços em Garantia

## Ações de Capacitação
A estimativa de Custo para o desenvolvimento das ações de capacitações dos servidores lotados na DITEC é de aproximadamente R$227.410 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e dez reais).
### Gerência de Segurança da Informação

	NOME DO CURSO		PÚBLICO ALVO			PARTICIPANTES		MODALIDADE		TURNO		RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE		CUSTO PREVISTO
	Cloud Essentials+ EaD ( Parc. Oficial CompTIA)		Servidores GESEG			10		EAD		A Definir		Manter e otimizar ambientes de Núvem utilizando todos os procedimentos de operação e suporte.	Alta		R$ 27.500,00
	Network+ EaD ( Parc. Oficial CompTIA)		Servidores GESEG			09		EAD		A Definir		Administração e suporte de Sistemas Operacionais de Rede.	Alta		R$ 42.750,00
	Security+ EaD ( Parc. Oficial CompTIA)		Servidores GESEG			10		EAD		A Definir		Monitorar o ambiente operacional de Redes visando protegê-la de violações de segurança.	Alta		R$ 60,000,00
	Treinamento Online Wazuh SIEM e XDR		Servidores GESEG			02		EAD		A Definir		Wazuh é uma plataforma de segurança open source que integra capacidades de SIEM (Security Information and Event Management) e XDR (Extended Detection and Response). Ela oferece monitoramento de integridade de arquivos, detecção de intrusões, monitoramento de vulnerabilidades e resposta a incidentes em uma única solução unificada.	Alta		R$ 7.200,00
	Treinamento Online Oficial: Zabbix Certified Specialist e Professional		Servidores GESEG			02		EAD		A Definir		Aprender como configurar e começar a monitorar uma variedade de endpoints de monitoramento utilizando diferentes técnicas e protocolos de monitoramento. Aumento das habilidades de aproveitamento e configuração. Conhecer os segredos para a automatização dos seus fluxos de trabalho de monitoramento e dimensionamento de sua instância do Zabbix em uma infraestrutura distribuída. Aprender como utilizar técnicas avançadas para aproveitar ao máximo o Zabbix.	Alta		R$ 19.000,00
	Plataforma de Cursos ALURA		Servidores GESEG			01		EAD		Disponível 24h		Plataforma de cursos de diversas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e / segurança da informação	Alta		R$ 1.350,00
	TOTAL DO INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DESTE SETOR:		R$ 157.800,00
	Cursos Previstos dentro da Plataforma ALURA conforme Contrato:
NOME DO CURSO		CATEGORIA		PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES		MODALIDADE		TURNO		RESULTADOS ESPERADOS			CRITICIDADE		CUSTO PREVISTO
Formação Mensageria com APACHE KAFKA		DevOps		Servidores da GESEG	01		EAD		Disponível 24h		Construir sistemas / de streaming de dados em tempo real, processamento de eventos e integração de sistemas usando a plataforma Kafka.			Alta		Licenças ALURA

Tabela 4 - Ações De Capacitação/Gerência de Segurança Da Informação
### Gerência de Sistemas

NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Plataforma de cursos ALURA	Diversas	Servidores da GESIS	19	EAD	Disponível 24h	Plataforma de cursos de diversas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e / segurança da informação	Alta	R$ 25.650,00
Cursos Previstos dentro da Plataforma ALURA conforme Contrato:
Formação Mensageria com APACHE KAFKA	DevOps	Servidores da GESIS	2	EAD	Disponível 24h	Construir sistemas / de streaming de dados em tempo real, processamento de eventos e integração de sistemas usando a plataforma Kafka.	Alta	Licenças ALURA
Formação Desenvolva Aplicações Escaláveis com ANGULAR	Front-End	Servidores da GESIS	3	EAD	Disponível 24h	Construir aplicativos da web modernos e responsivos usando o Angular como / framework de desenvolvimento.	Alta	Licenças ALURA
Formação Explore o Framerwork ANGULAR	Front-End	Servidores da GESIS	3	EAD	Disponível 24h	Construir aplicativos da web modernos e responsivos usando o Angular como / framework de desenvolvimento.	Alta	Licenças ALURA
Formação em ANGULAR: Contruindo aplicações acessíveis e avançando em testes automatizados	Front-End	Servidores da GESIS	7	EAD	Disponível 24h	Construir aplicativos da web modernos e responsivos usando o Angular como / framework de desenvolvimento.	Alta	Licenças ALURA
Aprenda a Programar em PHP	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Aprender os fundamentos da linguagem PHP juntamente com as boas práticas / utilizadas no mercado.	Alta	Licenças ALURA
Aprofunde em PHP com Arquitetura e Padrões de Projeto	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Modelar projeto usando boas práticas como SOLID e padrões de projeto. Use DDD e saiba as vantagens da Clean / Architecture.	Média	Licenças ALURA
Formação Aprofunde em PHP com Arquitetura, Design e Escalabilidade de Sistemas	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Aprender fundamentos de escalabilidade, performance vs. escalabilidade, projeto arquitetonico, otimizações de aplicações, configuração para produção, introdução ao swoole (framework de programação assíncrona), monitoramento, gestão de alta demanda e segurança, / documentação arquitetural	Média	Licenças ALURA
Formação Boas Práticas em PHP	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Aprender SOLID, Object Calisthenics, refatoração e depuração no / ecossistema PHP.	Média	Licenças ALURA
Formação Laravel: Crie Aplicações Web em PHP	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Laravel é um framework PHP livre e open-source para o desenvolvimento de sistemas web que utilizam o padrão MVC. / Nesta formação você vai criar aplicações web utilizando o framework, para agilizar e facilitar o / seu trabalho no dia a dia.	Média	Licenças ALURA
Formação PHP Web: Crie Aplicações Web em PHP	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Aprender a criar / uma aplicação Web com PHP	Média	Licenças ALURA
Formação Symfony e Doctrine: Crie Aplicações Web em PHP	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Symfony é um framework open- source de PHP para / aplicações Web, que	Média	Licenças ALURA
Formação Aprofunde em PHP com programação funcional, assíncrona e metaprogramação	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Nesta formação, você irá aprender a explorar a programação funcional em PHP, desenvolvendo habilidades para criar código conciso e modular, utilizando funções puras e garantindo a imutabilidade dos dados. Além disso, verá como utilizar a programação assíncrona em PHP para lidar eficientemente com tarefas demoradas, como chamadas de API e consultas a bancos de dados remotos. Por fim, irá dominar a / metaprogramação em PHP, capacitando-se a gerar e modificar código dinamicamente durante a execução do programa, oferecendo flexibilidade e / automação no desenvolvimento.	Média	Licenças ALURA
Formação Carreria QA: Processos e Automação de Testes	Programação	Servidores da GESIS	3	EAD	Disponível 24h	Crie um plano de teste, documento de planejamento de teste de software / Aprenda o que são testes, como modelá-los e executá-los. Saiba encontrar e reportar defeitos em sistemas. / Descubra o papel do profissional de qualidade de software em um time de desenvolvimento / Entenda o que são cenários e casos de teste. / Aprenda como metrificar a qualidade do seu software	Média	Licenças ALURA
Curso de Git e GitHub: Compartilhando e colaborando em Projetos	Programação	Servidores da GESIS	17	EAD	Disponível 24h	Aprender a compartilhar código e projetos. / Entender sobre como colaborar em projetos / Realizar o versionamento de um projeto. / Lidar com conflitos em códigos utilizando git. / Analisar e modificar histórico de commits de um / repositório git.	Média	Licenças ALURA
Formação Engenharia de Software	Programação	Servidores da GESIS	2	EAD	Disponível 24h	Aprender e aprofundar seus conhecimentos em arquiteturas de / microserviços, visando criar sistemas escaláveis, flexíveis e altamente distribuídos.	Alta	Licenças ALURA
Formação Primeiros Passos com Engenharia de Dados	Data Science	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	-	Média	Licenças ALURA
Visão Computacional: Reconhecimento de texto com OCR e OpenCV	Data Science	Servidores da GESIS	5	EAD	Disponível 24h	Utilizar técnicas e ferramentas de visão computacional para melhorar as capacidades de automação de processos robóticos.	Alta	Licenças ALURA
Formação MongoDB	Data Science	Servidores da GESIS	5	EAD	Disponível 24h	-	Alta	Licenças ALURA
Formação Python para Data Science	Data Science	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Analisar e manipular dados como parte de suas tarefas de / automação.	Alta	Licenças ALURA
Formação Aprenda a Programar em Python com Orientação a Objetos	Programação	Servidores da GESIS	6	EAD	Disponível 24h	Ajudar os profissionais a criar bots eficientes e escaláveis para automatizar tarefas em diversas áreas / de negócios.	Alta	Licenças ALURA
Formação Aprofunde em JAVA com Arquitetura de Microsserviços, Spring e RabbitMQ	Programação	Servidores da GESIS	2	EAD	Disponível 24h	Construir sistemas assíncronos, sistemas de mensagens distribuídas, filas de processamento de trabalho (work queues), sistemas de eventos e outros cenários em que a comunicação assíncrona é necessária usando o / RabbitMQ.	Alta	Licenças ALURA
Formação JAVA e Spring Boot	Programação	Servidores da GESIS	2	EAD	Disponível 24h	Construir aplicativos Java modernos e escaláveis usando o Spring Boot como framework de desenvolvimento. É amplamente utilizado na indústria de desenvolvimento devido à sua facilidade de uso, produtividade e suporte a melhores práticas.	Alta	Licenças ALURA
Formação JAVA Web: Crie aplicações usando Spring Boot	Programação	Servidores da GESIS	2	EAD	Disponível 24h	Aprender tudo o que precisa para criar uma aplicação Web com Spring Boot. Você / aprenderá a utilizar o Maven para configurar e gerenciar o projeto, desenvolver controladores usando o Spring MVC, persistir dados em um banco de dados PostgreSQL usando JPA, fornecer uma API REST para ser comsumida por um projeto front-end, implementando as operações de CRUD (criar, ler, atualizar, / excluir) na aplicação.	Média	Licenças ALURA
WordPress: Crie Sites do zero.	Front-End	Servidores da GESIS	3	EAD	Disponível 24h	Aprender desde a instalação do Wordpress, até mesmo como desenvolver um site profissional, aplicando responsividade e efeitos de animação. / Entenderá desde a customização de um post no Wordpress até a a implementação de efeitos visuais modernos como modo noturno. / Aplicar plugins ao seu site, para inserir funcionalidades como integração com WhatsApp e / Internacionalização. / Verá como a criação de novas páginas, posts, imagens e formulários pode ser otimizada no Wordpress sem a obrigatoriedade da utilização de uma linguagem de programação ou código HTML - uma ótima opção para quem não é dev e não conhece linguagens de / programação	Alta	Licenças ALURA
Gestão Ágil de Projetos	Inovação & Gestão	Servidores da GESIS	4	EAD	Disponível 24h	Aprenda como utilizar ferramentas, recursos e metodologias ágeis que podem te auxiliar a gerenciar projetos, pessoas e equipes de forma / mais eficiente	Alta	Licença ALURA
Modelagem e Melhorias de Processos de Negócios	Inovação & Gestão	Servidores da GESIS	3	EAD	Disponível 24h	-	Alta	Licença ALURA
RPA: Automatize processos com ferramentas No/Low Code	Inovação & Gestão	Servidores da GESIS	4	EAD	Disponível 24h	Fornecer uma base sólida para entender o campo de RPA.	Média	Licença ALURA

##### Tabela 5 - Ações de Capacitação/Gerência de Sistemas

### Gerência de Serviços de TI
NOME DO CURSO	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Gerenciamento de Serviços de TI (EaD)	Servidores GESER	08	EAD	A Definir	Alinhamento teórico de boas práticas para o desenvolvimento do PDTI com as diretrizes da estratégia de TI	Alta	R$ 7.680,00
Governança de TI com COBIT 2019 (EaD)	Servidores GESER	07	EAD	A Definir	Aptidão para a tomada de decisões a respeito do uso eficaz dos recursos de TI	Alta	R$ 7.000,00
Planejamento de Contratações de TI no Juidicário (EaD)	Servidores GESER	07	EAD	A Definir	Conhecimento de modelos de referência e práticas adotadas com sucesso por organizações públicas dos dois poderes.	Alta	R$ 10.080,00
Planejamento e / Gestão Estratégica de TI (EaD)	Servidores GESER	07	EAD	A Definir	Elaborar uma política gerencial alinhada aos interesses da sua organização, com base em uma visão sistêmica e estratégica da Governança de TI	Alta	R$ 5.250,00
Relação entre ESG e Governança em TI	Servidores GESER	08	EAD	A Definir	Conhecimento de como estruturar um ESG e alinhar com as boas práticas de Governança de TI	Alta	R$ 11.200,00
Plataforma de Cursos ALURA	Servidores GESER	02	EAD	Disponível 24h	Plataforma de cursos de diversas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e / segurança da informação	Alta	R$ 2.700,00
TOTAL DO INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DESTE SETOR:							R$ 43.910,00

Cursos Previstos dentro da Plataforma ALURA conforme Contrato:
NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Gestão Ágil de Projetos	Inovação & Gestão	Servidores da GESER	06	EAD	Disponível 24h	Aprenda como utilizar ferramentas, recursos e metodologias ágeis que podem te auxiliar a gerenciar projetos, pessoas e equipes de forma / mais eficiente	Alta	Licença ALURA
Modelagem e Melhorias de Processos de Negócios	Inovação & Gestão	Servidores da GESER	06	EAD	Disponível 24h	-	Alta	Licença ALURA

##### Tabela 6 - Ações de Capacitação/Gerência de Serviços de TI

### DITEC (Governança)

NOME DO CURSO	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Design Thinking (EaD)	Servidores ASGOV	05	EAD	A Definir	Ajudar na mudança para um mindset criativo que gere valor e inovação	Alta	R$ 3.500,00
Elaboração de PDTI (EaD)	Servidores ASGOV	04	EAD	A Definir	Aptidão para a tomada de decisões a respeito do uso eficaz dos recursos de TI	Alta	R$ 3.840,00
Planejamento de Contratações de TI no Juidicário (EaD)	Servidores ASGOV	04	EAD	A Definir	Conhecimento de modelos de referência e práticas adotadas com sucesso por organizações públicas dos dois poderes.	Alta	R$ 5.760,00
Planejamento e / Gestão Estratégica de TI (EaD)	Servidores ASGOV	06	EAD	A Definir	Elaborar uma política gerencial alinhada aos interesses da sua organização, com base em uma visão sistêmica e estratégica da Governança de TI	Alta	R$ 4.500,00
Capacitação voltado para contratações de TI	Servidores ASGOV	06	EAD	A Definir	A capacitação dos servidores envolvidos em processos de contratação de soluções de TI é fundamental para garantir a seleção das propostas mais adequadas às necessidades do Tribunal, otimizar os recursos públicos e assegurar a conformidade com a legislação vigente.	Alta	30.000,00
Plataforma de Cursos ALURA	Servidores ASGOV / GABDTI	06	EAD	Disponível 24h	Plataforma de cursos de diversas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e / segurança da informação	Alta	R$ 8.100,00
TOTAL DO INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DESTE SETOR:							R$ 25.700,00

Cursos Previstos dentro da Plataforma ALURA conforme Contrato:
NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Gestão Ágil de Projetos	Inovação & Gestão	Servidores da ASGOV / GABDTI	06	EAD	Disponível 24h	Aprenda como utilizar ferramentas, recursos e metodologias ágeis que podem te auxiliar a gerenciar projetos, pessoas e equipes de forma / mais eficiente	Alta	Licença ALURA
Modelagem e Melhorias de Processos de Negócios	Inovação & Gestão	Servidores da ASGOV / GABDTI	06	EAD	Disponível 24h	-	Alta	Licença ALURA

##### Tabela 7 - Ações de Capacitação/ DITEC (Governança)

### DITEC (NUSAN – NÚCLEO DE SUPORTE E ANÁLISE DE NEGÓCIO)
NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Plataforma de cursos ALURA	Diversas	Servidores da NUSAN	02	EAD	Disponível 24h	Plataforma de cursos de diversas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e / segurança da informação	Alta	R$ 2.700,00
Cursos Previstos dentro da Plataforma ALURA conforme Contrato:
NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Formação Carreira QA: Processos e Automação de Testes	Programação	Servidores da NUSAN	02	EAD	Disponível 24h	Crie um plano de teste, documento de planejamento de teste de software / Aprenda o que são testes, como modelá-los e executá-los. Saiba encontrar e reportar defeitos em sistemas. / Descubra o papel do profissional de qualidade de software em um time de desenvolvimento / Entenda o que são cenários e casos de teste. / Aprenda como metrificar a qualidade do seu software	Alta	Licença ALURA
NOME DO CURSO	CATEGORIA	PÚBLICO ALVO	PARTICIPANTES	MODALIDADE	TURNO	RESULTADOS ESPERADOS	CRITICIDADE	CUSTO PREVISTO
Modelagem e Melhorias de Processos de Negócios	Inovação & Gestão	Servidores da NUSAN	02	EAD	Disponível 24h	-	Alta	Licença ALURA

##### Tabela 8 - Ditec (Nusan – Núcleo de Suporte e Análise de Negócio)
### Tabela de prioridades
Para definição das necessidades foi utilizado a metodologia de matriz de GUT, conforme figura abaixo:

#### Figura 2 - Grau de Prioridades
# Conclusão
O Plano de Contratação de Soluções de TIC do TJAC, elaborado segundo as orientações da Resolução nº 182 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem o propósito de orientar o processo de contratação para o exercício de 2022/2023.
Nesse contexto, foram priorizados os contratos de soluções em vigor e que deverão ter continuidade nos próximos exercícios, bem como novas demandas que se apresentam como necessárias para ampliação, diversificação e manutenção da estrutura de TIC.
Por fim, a instituição do PSTIC materializa conceitos de governança necessários à boa gestão de recursos públicos, de modo a garantir a boa execução dos processos chaves e as estratégias delineadas.

# Anexos
## Check-list para contratação de soluções de TIC

CHECK-LIST PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC

Processo Administrativo nº <XXXXXXXXXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solução>

<local>, <mês> de <ano>

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

Atos administrativos e documentos	Sim/Não	Folha do Processo	Observação
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado
2. Oficialização da demanda
2.1 Documento de Oficialização da Demanda - DOD
2.1.1 Identificação da área demandante
2.1.2 Identificação e ciência do integrante demandante
2.1.3 Identificação da demanda
2.1.4 Alinhamento à Estratégia
2.1.4.1 Alinhamento à Estratégia da Organização
2.1.4.2 Alinhamento à Estratégia de TI da Organização
2.1.5 Alinhamento ao PDTIC
2.1.6 Alinhamento ao Plano Anual de Contratações – PAC
2.1.7 Motivação e justificativa
2.1.8 Resultados a serem alcançados com a STIC
2.1.9 Fonte de recursos
2.1.10 Encaminhamento
2.1.11 Aprovação da área competente
3. Instituída a Equipe de Planejamento da Contratação
3.1 Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação
4. Estudos técnicos preliminares
4.1 Definição e especificação de necessidades e requisitos
4.1.1 Identificação das necessidades de negócio
4.1.2 Identificação das necessidades tecnológicas
4.1.3 Demais requisitos
4.2 Estimativa de quantidades de bens e serviços
4.3 Análise de soluções possíveis
4.4 Identificação das soluções possíveis
4.5 Análise Comparativa das soluções
4.5.1 Se a solução se encontra implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública
4.5.2 Se a solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro quando se tratar de software
4.5.3 Se a solução é composta por software livre ou software público quando se tratar de software
4.5.4 Se a solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?
4.5.5 Se a solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil quando houver necessidade de certificação digital
4.5.6 Se a solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil, quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos
4.6 Pesquisa de preços de mercado
4.7 Registro das soluções consideradas inviáveis
4.8 Análise comparativa de custos
4.8.1 Cálculo dos custos totais de propriedade das soluções consideradas viáveis
4.8.2 Mapa comparativo dos cálculos de propriedade entre as soluções consideradas viáveis
4.9 Descrição da solução a ser contratada
4.10 Estimativa de custo total da contratação
4.11 Declaração de viabilidade da solução
4.12 Aprovação da área competente
5. Termo de Referência
5.1. Objeto da contratação
5.2. Descrição da solução de TIC
5.2.1. Bens e serviços que compõem a solução
5.3. Justificativa para a contratação
5.3.1. Contextualização e justificativa da contratação
5.3.2. Alinhamento aos instrumentos de planejamento institucionais
5.3.3. Estimativa da demanda
5.3.4. Parcelamento da solução de TIC
5.3.5. Resultados e benefícios a serem alcançados
5.4. Especificação dos requisitos da contratação
5.4.1. Requisitos de negócio
5.4.2. Requisitos de capacitação
5.4.3. Requisitos legais
5.4.4. Requisitos de manutenção
5.4.5. Requisitos temporais
5.4.6. Requisitos de segurança
5.4.7. Requisitos sociais, ambientais e culturais
5.4.8. Requisitos de arquitetura tecnológica
5.4.9. Requisitos de projeto e de implementação
5.4.10. Requisitos de implantação
5.4.11. Requisitos de garantia
5.4.12. Requisitos de experiência profissional
5.4.13. Requisitos de formação da equipe
5.4.14. Requisitos de metodologia de trabalho
5.4.15. Requisitos de segurança da informação
5.4.16. Outros requisitos aplicáveis
5.5. Responsabilidades
5.5.1. Deveres e responsabilidades da contratante
5.5.2. Deveres e responsabilidades da contratada
5.5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços
5.6. Modelo de execução do contrato
5.6.1. Rotinas de execução
5.6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle
5.6.3. Mecanismos formais de comunicação
5.6.4. Manutenção de sigilo e normas de segurança
5.7. Modelo de gestão do contrato
5.7.1. Critérios de aceitação
5.7.2. Procedimentos de teste e inspeção
5.7.3. Níveis mínimos de serviço exigidos
5.7.4. Sanções administrativas e procedimentos para retenção ou glosa no pagamento
5.7.5. Do pagamento
5.8. Estimativa de preços da contratação
5.9. Adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro
5.10. Da vigência do contrato
5.11. Do reajuste de preços (quando aplicável)
5.12. Dos critérios de seleção do fornecedor
5.12.1. Regime, tipo e modalidade da licitação
5.12.2. Justificativa para a aplicação do direito de preferência e margens de preferência
5.12.3. Critérios de qualificação técnica para a habilitação
5.13. Da equipe de planejamento da contratação e da aprovação
6. Seleção do fornecedor
6.1 Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio
6.2 Minuta de edital e anexos
6.2.1 Termo de Referência
6.2.2 Termo de Contrato
6.3 Análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica
6.4 Publicação do aviso de edital

## Plano anual de contratação de soluções de TIC
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC

Processo Administrativo nº <XXXXXXXXXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solução>

<local>, <mês> de <ano>

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC

SEQ	PRIORIZAÇÃO	TEMA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DO CUSTO	UNIDADE DEMANDANTE	JUSTIFICATIVA RESUMIDA DA NECESSIDADE	CONTRATAÇÃO NOVA, RECORRENTE OU RENOVAÇÃO
1
2
3
4

APROVAÇÃO E ASSINATURA

AUTORIDADE MAXIMA DA ÁREA DE TIC / (OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICÁVEL - § XXº DO ART. XX)
_________________________________________ / <nome da autoridade> / Matrícula: <XXXXXXXXX> / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

Documento de Oficialização da Demanda – DOD

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD
INTRODUÇÃO
Em conformidade com o art. XX da Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de TIC. Este documento deverá ser elaborado pela Área Demandante da solução.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA DEMANDANTE

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE
Área Demandante (Unidade/Diretoria/Coordenação/Divisão/Seção)
Responsável pela demanda	Matrícula
e-mail	Telefone

2 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE
Nome	Matrícula
Cargo	Lotação
e-mail	Telefone
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE DEMANDANTE definidas na Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>. / __________________________________________ / <Nome do Integrante Demandante> / <Cargo> / <Matrícula>

3 – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Descrição da necessidade ou situação do problema / <Ex.: parque de computadores parcialmente obsoleto>

4 – ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID	Objetivos Estratégicos
N1	<Objetivo Estratégico N1 do Plano Estratégico Institucional 2020-2023>
...	<Objetivo Estratégico NN do Plano Estratégico Institucional 2020-2023>
M1	<Objetivo Estratégico M1 da Estratégia de Governança Digital 2020-2023>
...	<Objetivo Estratégico MM da Estratégia de Governança Digital 2020-2023>

5 – ALINHAMENTO AO PDTIC <20XX-20XX>
ID	Ação do PDTIC	ID	Meta do PDTIC associada
A1	<Ação A1 do Plano de Metas e Ações>	M1	<Meta M1 do Plano de Metas e Ações>
...	<Ação AN do Plano de Metas e Ações>	...	<Meta MM do Plano de Metas e Ações>

6 – ALINHAMENTO AO Plano Anual de Contratação <ano da contratação>
Item	Descrição
N	<Descrição do Item N>
...	<Descrição do Item NN>

7 – MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
<Motivação/Justificativa para a contratação/Desenvolvimento>

8 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATRAÇÃO
<Indicação dos resultados esperados com a contratação>

9 – FONTE DE RECURSOS
<Registro da indicação da fonte de recursos que comportará a realização doas despesas decorrentes da contratação> / <Ex. Programa 9999 – xxxxx, Ação 99AA – xxxx e Plano Orçamentário 9999 – xxxxxx>

10 – COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES
<Em hipótese de participação de órgão ou entidade em registro de preço; ou / Nas hipóteses de órgão participante, cujo órgão gerenciador pertencer ao mesmo segmento de Justiça, e desde que exista simetria de objetivo e motivação, bastará ao órgão participante a elaboração do DOD com os elementos necessários para consolidação pelo órgão gerenciador e consequente elaboração dos demais artefatos necessários à contratação: / I – Requisitos de negócio, que independem de características tecnológicas, bem como aspectos funcionais da solução de tecnologia da informação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das reais necessidades do órgão; / II – Quantidades e destinações previstas; / III – Prazos estimados de necessidade da solução, início e fim da prestação de serviços.>

11 – FONTE DE RECURSOS
Encaminhe-se ao <Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações> para providências. / <Local>, XX de XXXXXXXXXX de 20XX. / __________________________________________________ / <Nome do Titular da Área Demandante >

PREENCHIMENTO PELA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

12 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO
Nome	Matrícula
Cargo	Lotação
e-mail	Telefone
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO definidas na Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>. / __________________________________________ / <Nome do Integrante Técnico>

JUSTIFICATIVA PARA ACUMULAÇÃO / (CASO APLICÁVEL)
<Conforme o art. XX da Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, os papéis de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo quanto aos papéis de Integrante Demandante e Técnico, em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos autos, aprovado pela autoridade competente da área>

ENCAMINHAMENTO
Encaminhe-se à autoridade competente da Área Administrativa, que deverá: / I. Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação; / II. Indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da / Contratação, quando da continuidade da contratação; e / III. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme exposto no inciso IV do art. / XX, e inciso XX do §XXº do art. XX da Resolução CNJ nº XXX de XXX de XXXX. / <Local>, XX de XXXXXXXXXX de 20XX. / __________________________________________________ / <Nome do Titular da Área de TIC>

OBS.: <As atividades atribuídas à autoridade da Área Administrativa poderão ser realizada sem documentos apartados (como Despacho ou Portaria), e devem ser incluídos no processo administrativo da contratação>.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA ADMINISTRATIVO

13 – DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
<Texto da decisão motivada sobre o prosseguimento da contratação>

12 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Nome	Matrícula
Cargo	Lotação
e-mail	Telefone
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE ADMINISTRATIVO definidas na Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação. / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>. / __________________________________________ / <Nome do Integrante Administrativo>

Fica instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme dispõe o art. XX da Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX.
Conforme o art. XX da Instrução Normativa CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, a Equipe de Planejamento da Contratação será automaticamente destituída quando da assinatura do contrato.
<Local>, XX de XXXXXXXXXXXX de 20XX.
______________________________________________________________________
<Nome da Autoridade Competente da Área Administrativa>

## Estudo Técnico Preliminar – ETP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo Administrativo nº <XXXXXXXXXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solução>

<local>, <mês> de <ano>

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

INTRODUÇÃO
O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. / Referência: Art. XX da Resolução CNJ Nº XXX /20XX.

1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFIAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS
Identificação das necessidades de negócio
1	<Descrição da necessidade de negócio>
...	<Descrição da necessidade de negócio>
Identificação das necessidades de tecnológicas
1	<Descrição da necessidade de negócio>
...	<Descrição da necessidade de negócio>
Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC
1	<Descrição da necessidade de negócio>
...	<Descrição da necessidade de negócio>

Observações:
1. Recomenda-se descrição precisa, suficiente e clara da solução-. Por exemplo:
  1. Utilização da métrica UST (quando aplicável);
  2. Catálogo de serviços (quando aplicável);
  3. Níveis mínimos de serviço (quando aplicável);
    1. Nas contratações de software estabelecer de padrões de Acordos de Níveis de Serviço, para servirem de referência à contratação de serviços de suporte nos casos em que estes sejam providos diretamente pelos fabricantes e para as soluções de TI mais disseminadas. (Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário);
2. Recomenda-se atenção com a restrição a competividade;
  1. Para evitar direcionamento por meio de caracterização excessiva do objeto, deve-se realizar estudos que justificassem a adoção obrigatória das funcionalidades exigidas e suas correlações com as necessidades do órgão, que refletirão nos requisitos exigidos no TR;
  2. Ao eleger os requisitos da solução, deve-se avaliar se não há direcionamento do objeto por caracterização excessiva, bem como pela padronização indevida conforme prevê o disposto no art. 3º da Lei nº 10.520/2002;
  3. Deve-se abster de incluir, nos instrumentos convocatórios, excessivo detalhamento do objeto, de modo a evitar o direcionamento da licitação ou a restrição de seu caráter competitivo, devendo justificar e fundamentar tecnicamente quaisquer especificações ou condições que restrinjam o universo de possíveis fornecedores dos bens ou prestadores de serviços objeto do certame (Acórdão 2.407/2006-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler);
  4. Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que atendam completamente as necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para marca ou modelo específicos e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado (Jurisprudência Selecionada do Acórdão 2.383/2014-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro);
  5. Evitar a indicação indevida de marca. Por exemplo, a eventual identificação de hardware especialista sendo destinado para suportar unicamente o Sistema Gerenciador de Banco de Dados deverá estar fundamentada em justificativa clara pela sua exclusividade com a indicação de marca baseado em estudos técnicos e econômicos demonstrando que apenas determinada marca ou produto atende às necessidades da contratação, ou demonstrando a impossibilidade da coexistência heterogênea entre fabricantes diferentes, da necessidade de se manter compatibilidade com a marca dos equipamentos que seriam substituídos (Acórdão 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes);
  6. Deve-se ponderar se os benefícios de indicar marca superam os custos com a restrição que está sendo imposta, realizar análise quanto à impossibilidade de adoção de soluções alternativas a essa marca (Acórdão 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes);
  7. A indicação de marca não pode ser uma escolha subjetiva do gestor ou a mera preferência por determinada marca ou produto do mercado, em regra, é vedada pelo art. 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da Lei de Licitações, excepcionalmente admitida nos casos em que for tecnicamente justificável;
  8. O princípio da padronização não conflita com a vedação de preferência de marca, que não constitui obstáculo à sua adoção, desde que a decisão administrativa, que identifica o produto pela marca, seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa a opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração (Acórdão 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes);
  9. O gestor deve apresentar argumentos técnicos consistentes que demonstrem que a restrição que se está sendo feita é estritamente necessária e acarreta uma série de benefícios que atendam ao interesse público (Acórdão 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes);
  10. Em caso de eventual adesão a ARP, não moldar aos requisitos da solução específica, deve-se partir de suas necessidades ou da análise das funcionalidades das soluções de mercado que alcançariam os resultados esperados da contratação;
  11. Em contratações de software verificar, nos estudos técnicos preliminares, em caso de indicação pelo fabricante de necessidade de produtos específicos para viabilizar a utilização da solução a ser contratada, a compatibilidade de produtos alternativos que atendam as regras de comercialização do fabricante e viabilizem a utilização da solução, de modo a não aceitarem que se condicione o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de solução específica, conforme disposto na Lei 8.078/1990, art. 39, inciso I (parágrafos 150 a 152) (Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário);
3. Recomenda-se nas contratações de software a definição de soluções padronizadas baseadas em softwares e serviços agregados, de modo a desonerar as organizações públicas de levantar, entender e utilizar os modelos de comercialização dos grandes fabricantes de software. (Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário).
2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS
<Registro do quantitativo de bens e serviços necessários para a composição da solução a ser contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo>. / <Métodos, metodologias e técnicas de estimativas poderão ser utilizados nesta atividade, que podem incluir análise de histórico de demandas, estatística, regressões, projeções etc.>.

Observações:
1. Recomenda-se atenção com o superdimensionamento dos quantitativos:
  1. Demonstrar a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada acompanhadas das memórias de cálculo;
  2. O TR, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, deverá ser fundamentado em quantitativos de serviços e bens propriamente avaliados;
  3. Acrescenta ainda no art. 7, § 4º, que é vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do TR;
  4. Nas contratações de software definir quantitativo de licenças estritamente necessário, vinculando o pagamento dos serviços agregados às licenças efetivamente utilizadas, principalmente em projetos considerados de alto risco ou de longo prazo, nos quais o quantitativo deve ser atrelado à evolução do empreendimento, e devidamente documentado nos estudos técnicos preliminares, podendo ser utilizado o Sistema de Registro de Preço, que viabiliza o ganho de escala na compra ao mesmo tempo que proporciona a aquisição no momento oportuno conforme Decreto 7.892/2013, art. 3º, inciso II, art. 5°, incisos I e II, art. 6º, caput, art. 9º, incisos II e III (parágrafos 159 a 162) (Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário).

3 – ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS
<Conforme inciso XX do art. XX da Resolução CNJ nº XXX de XXX de XXXX, deve-se verificar para composição da análise comparativa: / – A disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública; / – As alternativas do mercado; / – A existência de software público brasileiro; / – As políticas, os modelos e os padrões de governo, quando aplicáveis; / – As necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual (exemplo: mobiliário, instalação elétrica, espaço adequado para prestação do serviço, meio ambiente (não obrigatório), entre outros); / – A possibilidade de aquisição na forma de bens ou contratação como serviço; / – Os diferentes modelos de prestação do serviço; / – Os diferentes tipos de soluções em termos de especificação, composição ou características dos bens e serviços integrantes; / – A ampliação ou substituição da solução implantada. / Com base neste levantamento, cenários ou arranjos poderão ser formados para compor as soluções possíveis para atendimento da necessidade>.

Observações:
1. Recomenda-se avaliar o grau de dependência da solução a ser contratada e planejem ações para minimizar impactos causados por eventual necessidade de substituir a solução a ser adquirida (Acórdão 2.569/2018 Plenário);
2. Recomenda-se avaliar o grau de dependência da solução a ser contratada e planejem ações para minimizar impactos causados por eventual necessidade de substituir a solução a ser adquirida (Acórdão 2.569/2018 Plenário);
3. Recomenda-se avaliar a relação custo-benefício de manter a solução implantada ou de substituí-la, em casos que, mesmo havendo alto impacto na migração da solução, haja ganhos financeiros para a organização (Acórdão 2.569/2018 Plenário);
4. Recomenda-se avaliar o custo/benefício de contratar os serviços de suporte técnico e de atualização de versões, sejam ambos ou somente um deles, ou de não contratar nenhum desses serviços, considerando elementos como a necessidade de negócio que motive a contratação desse serviço e o preço praticado por esse serviço, de acordo com a Constituição Federal, art. 37, caput (parágrafos 287 a 290 e 299 a 302) (Acórdão 2.569/2018 Plenário);
5. Recomenda-se avaliar o impacto orçamentário e financeiro das contratações de sotware baseadas em modelos voltados totalmente para serviços, a exemplo de SaaS e Computação em Nuvem, de forma a subsidiar o planejamento para a mudança na forma de custeio da TI governamental ao longo dos anos (parágrafo 377 no Acórdão 2.569/2018 Plenário).

3.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES
Id	Descrição da solução (ou cenário)
1	<Descrição da SOLUÇÃO 1>
...
N	<Descrição da SOLUÇÃO N>

3.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES
<Consiste em uma análise crítica entre as diferentes soluções, considerando o aspecto econômico (TCO) entre as Soluções e os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação> / <Como auxílio, o quadro seguinte poderá ser utilizado para comparação de alguns requisitos entre as Soluções identificadas>

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se Aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	X
	Solução 2		X
	Solução N			X
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1
	Solução 2
	Solução N
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1
	Solução 2
	Solução N
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1
	Solução 2
	Solução N
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1
	Solução 2
	Solução N
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (Quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1
	Solução 2
	Solução N

3.3 – PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO
Id	Descrição da solução (ou cenário)
1	<Descrição da SOLUÇÃO 1>
...
N	<Descrição da SOLUÇÃO N>

Observações:
1. Recomenda-se atenção com impropriedades no método de estimativa de preço:
  1. Realizar pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados em atas de SRP, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes;
  2. O gestor deve consultar diversas fontes ao realizar a pesquisa de preços, preferencialmente as realizadas pela própria administração pública e, somente recorrer às cotações com fornecedores em casos excepcionais quando o uso de contratações públicas não for possível;
  3. Recomendar cautelas a serem adotadas no planejamento de contratações de empresas de modo a não restringir a pesquisa de preços às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando também outras fontes como parâmetro, principalmente as contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas. (Acórdão 2.816/2014-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro);
  4. Deve-se utilizar uma 'cesta de preços aceitáveis' para estimativa do orçamento, sendo inadequada a sua elaboração com base apenas em consultas a potenciais fornecedores, deve garantir que os valores obtidos reflitam os preços praticados no mercado. (Acórdão 488/2019-TCU-Plenário, da relatoria da Ministra Ana Arraes);
  5. Preço aceitável é aquele que não representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa identificada para o produto (ou serviço). Tal consideração leva à conclusão de que as estimativas de preços prévias às licitações, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da adjudicação dos objetos dos certames licitatórios, bem como na contratação e posteriores alterações, por meio de aditivos, e mesmo os parâmetros utilizados pelos órgãos de controle para caracterizar sobrepreço ou superfaturamento em contratações da área de TI devem estar baseados em uma ‘cesta de preços aceitáveis’ (Acórdão 2.170/2007 Plenário);
  6. Preços notoriamente díspares (acima ou abaixo do razoável) podem ser descartados da pesquisa desde que a análise que ensejou o descarte esteja devidamente apresentada nos autos (Acórdão TCU nº 2.170/2007 – Plenário);
  7. Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, máxime quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado (Acórdão 1108/2007 Plenário);
  8. Orienta a equipe de planejamento sobre a viabilidade e a relação custo-benefício da contratação, além de prevenir sobrepreços em itens de planilhas de custos e impedir a contratação acima do preço de mercado;
  9. Deve guardar relação com a materialidade da contratação e a equipe de planejamento deve fazer juízo de valor com base nos dados colhidos, de modo que seja possível identificar eventuais inconsistências e fazer os devidos ajustes das cotações quando recebidas com manifesta diferença com os preços praticados no mercado, a fim de aferir a vantajosidade real da contratação, em atenção ao princípio da economicidade. Devem ser feitas avaliações críticas a partir dos preços obtidos, principalmente diante de grande variação entre os valores apresentados. Deve-se dar atenção com sobrepreço no valor mesmo que seja de somente um dos itens;
  10. Vale destacar que a Súmula 259 do TCU determinam que o edital da licitação deve incluir cláusula estabelecendo critérios objetivos de aceitabilidade dos preços unitários e a definição de seus valores máximos, ou seja, a pesquisa de preços demanda uma análise crítica a fim de mitigar riscos, a exemplo do 'jogo de planilha';
  11. Recomenda-se para as contratações de software a explicitação dos parâmetros utilizados para calcular os preços dos produtos e serviços nos orçamentos estimados, nas propostas de preço dos revendedores/fabricantes e nos contratos celebrados, incluindo os percentuais usados nos cálculos dos serviços agregados e o custo de revenda, com base na Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso III (Acórdão 2.569/2018 Plenário);
  12. Orienta-se para as contratações de software às organizações sob sua supervisão a respeito dos riscos da solicitação de cotações de preços, indicando que, caso seja estritamente necessário obter preços de referência mediante cotações em face da ausência de outras fontes de preços, como contratações similares, solicite-se preços diretamente aos grandes fabricantes, de modo a aumentar a chance de obter um preço de referência minimamente confiável no âmbito da pesquisa de preços prevista; Lei 10.520/2002, art. 3º (Acórdão 2.569/2018 Plenário).
4 – REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS
<Conforme § Xº do art. XX da Resolução CNJ nº XXX de XXX de XXXX, as soluções identificadas e consideradas inviáveis deverão ser registradas no Estudo Técnico Preliminar (breve descrição e justificativa), dispensando-se a realização dos respectivos cálculos de custo total de propriedade>.

5 – ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)
<Conforme inciso XX do art. XX da Resolução CNJ nº XXX de XXX de XXXX, deve-se proceder a comparação de custos totais de propriedade para as soluções técnica e funcionalmente viáveis>.

5.1 – CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE
Solução Viável 1
Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo
<Cálculo do Custo Total de Propriedade da Solução 1, considerando os custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços da solução, incluindo custos direitos e indiretos, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia, manutenção etc.> / <Deve-se registrar a memória de cálculo que referencie os preços e os custos utilizados na análise, com vistas a permitir a verificação da origem dos dados.>
Solução Viável N
Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo
<Cálculo do Custo Total de Propriedade da Solução N, considerando os custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços da solução, incluindo custos direitos e indiretos, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia, manutenção etc.> / <Deve-se registrar a memória de cálculo que referencie os preços e os custos utilizados na análise, com vistas a permitir a verificação da origem dos dados.>

5.2 – MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE – TCO
<Sugere-se a elaboração de um mapa comparativo, consolidando os resultados apresentados. Esta tabela pode variar conforme a complexidade de cada projeto.>
Descrição da / Solução	Estimativa de TCO ao longo dos anos				Total
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Solução Viável 1	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XXX.XXX,XX
Solução Viável N	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XX.XXX,XX	R$ XXX.XXX,XX

6 – DESCRIÇÃO AS SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA
<Após a análise comparativa das Soluções, descrever a solução escolhida>. / <Apesar de a obrigação de justificativa do parcelamento ou não da solução ocorrer apenas na elaboração do Termo de Referência, a Equipe de Planejamento também poderá já realizar esta análise preliminar e registrar nesta seção>.

7 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO
<Registro da estimativa do custo da contratação, considerando a Solução escolhida>.

8 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
<Declaração da viabilidade da contratação, contendo a justificativa da solução escolhida, demonstrando os benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade>.

9 – APROVAÇÃO E ASSINATURA
A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº XXX (ou outro instrumento equivalente de formalização), de <dia> de <mês> de <ano>. / Conforme o § XXº do Art. XX da Resolução CNJ nº XXX de XXX de 20XX, o Estudo Técnico Preliminar deverá ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Demandantes e pela autoridade máxima da área de TIC:
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE DEMANDANTE
___________________________________________ / <Nome do integrante técnico> / Matrícula: XXXXXXX / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>	___________________________________________ / <Nome do integrante requisitante> / Matrícula: XXXXXXX / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>
AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC / (OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICÁVEL – § XXº do art. XX)
___________________________________________ / <Nome da autoridade> / Matrícula: XXXXXXX / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº <XXXXXXXXXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solução>

<local>, <mês> de <ano>

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:
PCTIC – Planejamento da Contratação;
SFTIC – Seleção de Fornecedores;
GCTIC – Gestão do Contrato.

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. / O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC. / Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. / <Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato>.
	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
	Muito Baixo	1
	Baixo	2
	Médio	3
	Alto	4
	Muito Alto	5
Tabela X: Escala de classificação de probabilidade e impacto. / A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. / Figura X: Matrix Probabilidade x Impacto / Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos: / O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. / O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.
Id	Risco	Relacionamento ao(à)1	P2	I3	Nível de Risco (P X I)4
1	<Risco 1>
N	<Risco N>

Legenda:
P – Probabilidade; I – Impacto;
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica;
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000);
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

<Lembrete: As probabilidades e Impactos são inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco>.
<A seguir encontra-se um exemplo de relação de riscos, não exaustiva, de uma contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software>.
Id	Risco	Relacionamento ao(à)1	P2	I3	Nível de Risco (P X I)4
R01	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Planejamento da / Contratação	1	2	2
R02	Não elaboração do Roteiro Próprio de Métricas de Software	Planejamento da / Contratação	3	2	6
R03	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Planejamento da / Contratação	4	4	16
R04	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da / Contratação	2	3	6
R05	Não publicação do Processo de Desenvolvimento de Software	Planejamento da / Contratação	1	2	2

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
<Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação identificados. > / <Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.> / <A seguir são apresentados alguns riscos meramente exemplificativos.>
Risco 01	Risco		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
	Probabilidade		Alta
	Impacto		Médio
	Dano1		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas		XXXXX
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório		XXXXX

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS
<Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo.>
Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações / de tratamento dos riscos
XX/XX/20XX	R01	P2	O Comitê de Governança Digital se reuniu em XX/XX/2020 e deliberou quanto à lista dos sistemas prioritários a terem suas demandas executadas pela empresa de desenvolvimento de software

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA
Conforme § Xº do art. XX da Resolução CNJ nº XXX, de 20XX, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato. / <Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores: A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº XXX, de <dia> de <mês> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalização)>
____________________________ / Integrante / Demandante / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	____________________________ / Integrante / Técnico / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	____________________________ / Integrante / Administrativo / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>
<Para a fase de Gestão do Contratos: / A Equipe de Fiscalização do Contrato foi instituída pela Portaria nº XXX, de <dia> de <mês> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalização)>.
____________________________ / Fiscal / Demandante / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	____________________________ / Fiscal / Técnico / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	____________________________ / Fiscal / Administrativo / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>
________________________________________ / Gestor do Contrato / (Aplica-se somente quando da execução do contrato) / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula> / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

## Modelo de Execução do Contrato

EXECUÇÃO DO CONTRATO

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 – INTRODUÇÃO
Em conformidade com o art. XX da Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, o Modelo de Execução do Contrato deverá contemplar as condições necessárias ao fornecimento das soluções de TI. / Referência: Art. XX da Resolução CNJ Nº XXX /20XX.

2 – ROTINAS DE EXECUÇÃO
Prazos
Horários
Local de Entrega

3 – QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE

4 – MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRAÇÃO

5 – FORMA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS

## Modelo de Gestão do Contrato

GESTÃO DO CONTRATO

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

GESTÃO DO CONTRATO
1 – INTRODUÇÃO
Em conformidade com o art. XX da Resolução CNJ n° XXX, de XX de XXX de 20XX, devem ser observadas as informações constantes nos Critérios de Aceitação dispostos no Plano de Fiscalização. / Referência: Art. XX da Resolução CNJ Nº XXX /20XX.

2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE
Métrica 1
Indicador de qualidade
Mínimo aceitável
Ferramentas de medição
Periodicidade de aferição
Métrica N
Indicador de qualidade
Mínimo aceitável
Ferramentas de medição
Periodicidade de aferição

3 – METODOLOGIA/FORMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAS
Mecanismos de inspeção e avaliação da solução
Ferramentas de avaliação
Forma de obtenção das informações
Listas de verificação e de roteiros de testes aplicáveis
Inspeções e diligências aplicáveis

4 – PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Etapa 1
Etapa 2
Etapa N

5 – MODELO TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANÇA
O <ÓRGÃO>, sediado na XXXXXX, CEP: XXXXXXX, CNPJ n.° XXXX/XXXX-XX doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA; / CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N. º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE; / CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; / CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação do CONTRATANTE; / Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições: / Cláusula Primeira – DO OBJETO / Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pelo CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto n. 7.845/2012-Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado. / Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES / Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: / Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão; / Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação pública ou por meio de canais autorizados pelo CONTRATANTE; / Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômicos, político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.

5 – MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E DAS NORMAS DE SEGURANÇA
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/20XX / DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE TCMS / Por meio desta, o(a) Sr(a) <nome do(a) diretor>, <consultor, prestador de serviço, empregado ou preposto>, CPF XXXXXXXXXX, ocupante do cargo <cargo> na empresa <Nome (Razão Social) da empresa>, CNPJ XXXXXXXXX, declara sob as penas da Lei, ter tomado conhecimento do TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO (TCMS), emitido por ocasião da assinatura do contrato nº XXXX/20XX, e se compromete a seguir, naquilo que lhe couber, todas as disposições do referido Termo. / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>. / ____________________________________________ / Assinatura

## Plano de Sustentação e Transição Contratual

PLANO DE SUSTENTAÇÃO E TRASIÇÃO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº <XXXXXXXXXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solução>

<local>, <mês> de <ano>

HISTÓRICO DE REVISÕES
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
XX/XX/20XX	1.0	Finalização da primeira versão do documento	XXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX	2.0	Revisão do documento após análise jurídica	XXXXXXXXXXX

PLANO DE SUSTENTAÇÃO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL
1 – INTRODUÇÃO
A etapa de elaboração da Sustentação do Contrato compreende (art. XX, da Res. XXX): / a) definir Recursos Materiais e Humanos; / b) elaborar Estratégia de Continuidade; / c) definir Atividades de Transição e Encerramento do Contrato; / d) elaborar Estratégia de Independência. / Referência: Art. XX da Resolução CNJ Nº XXX /20XX.

2 – RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 – Recursos Materiais
1	<Descrição da necessidade de recurso 1>
N	<Descrição da necessidade de recurso N>
2.1.1 – Disponibilidade
1	<Ações Para Obtenção do Recurso e Seus Respectivos Responsáveis 1>
N	<Ações Para Obtenção do Recurso e Seus Respectivos Responsáveis N>
2.1.2 – Quantidades
1	<Descrição da quantidade de recurso 1>
N	<Descrição da quantidade de recurso N>
2.2 – Recursos Humanos
1	<Descrição da necessidade de recurso 1>
N	<Descrição da necessidade de recurso N>
2.2.1 – Disponibilidade
1	<Ações Para Obtenção do Recurso e Seus Respectivos Responsáveis 1>
N	<Ações Para Obtenção do Recurso e Seus Respectivos Responsáveis N>
2.2.2 – Quantidades/Competências
1	<Descrição da quantidade/competência de recurso 1>
N	<Descrição da quantidade/competência de recurso N>

3 – ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL
<A equipe de Planejamento da Contratação define a estratégia da continuidade do fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação em eventual interrupção contratual>
3.1 – Ações de Continuidade, seus respectivos responsáveis e prazos
1	<Descrição da ação de continuidade 1>
N	<Descrição da ação de continuidade N>

4 – ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL
<As atividades de transição contratual e de encerramento do contrato são definidas pela Equipe de Planejamento da Contratação e incluem, no mínimo: / - Entrega de versões finais dos produtos alvos da contratação;/ / - Transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da Solução de Tecnologia da - Informação e Comunicação; - Devolução de recursos materiais; / - Revogação de perfis de acesso; - Eliminação de caixas postais.>
4.1 – Ações de Transição Contratual, seus respectivos responsáveis e prazos
1	<Descrição da ação de transição 1>
N	<Descrição da ação de transição N>

5 – ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA
<As regras para estratégia de independência do órgão com relação à empresa contratada são elaboradas pelos Integrantes Demandante e Técnico e contemplem, no mínimo: / - A forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de contratação de desenvolvimento de softwares sob encomenda no mercado de TIC. / Os direitos de propriedade intelectual e autorais da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos são exclusivos da empresa contratada.>
5.1 – Transferência de Conhecimento
N	<Item a ser transferido, data, forma N>
5.2 – Direitos de Propriedade Intelectual
N	<Cláusula XX>

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURA
A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº XXX (ou outro instrumento equivalente de formalização), de <dia> de <mês> de <ano>. / Conforme o § XXº do Art. XX da Resolução CNJ nº XXX, de 20XX, o Plano de Sustentação deverá ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Demandantes e pela autoridade máxima da área de TIC:
____________________________ / Integrante Técnico / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	________________________________ / Integrante Demandante / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>	_________________________________ / Integrante Administrativo / <Nome> / <Cargo> / <Matrícula>
AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC / (OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICÁVEL – § XXº do art. XX) / ________________________________________ / <Nome da autoridade> / <Cargo> / <Matrícula> / <Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Elson Correia de Oliveira Neto
Diretora de Tecnologia da Informação e Comunicação

Elielson Canedo da Silva
Gerente de Redes

Amilar Sales Alves
Gerente de Segurança da Informação

Josana Aymara Pereira Nishihira
Gerente de Sistemas

Nivaldo Rodrigues da Silva
Gerente de Serviços de TI

Ângelo Máximo de Melo Silva
Técnico em Informática

ELABORAÇÃO

Coordenação e Supervisão

Elson Correia de Oliveira Neto
Diretor TIC

EQUIPE TÉCNICA

Elielson Canedo da Silva
Gerente

Lucas Bezerra Félix
Assessor Técnico

Raimundo José da Costa Rodrigues
Assessor Técnico

Ângelo Máximo de Melo Silva
Técnico Judiciário

Kemis Ageron Viana da Silva
Analista Judiciário

José Gleyson Andrade Maia
Técnico Judiciário

Bruna Fonseca de Souza
Técnico de Processos

Gabriel Nascimento Canizio
Estagiário

karine de Souza Rocha
Estagiária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Diretoria de Tecnologia da Informação

www.tjac.jus.br
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193
Rio Branco-AC | (68) 3302-0360 / 3302-0361