# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (TIC) Nº 8/2025

Processo Administrativo nº 2025-90

Contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para

prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na manutenção e suporte técnico, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional.

Rio Branco, março de 2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

# OBJETO

Contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na manutenção e suporte técnico, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional.

# NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

O Poder Judiciário do Estado do Acre (PJAC) tem investido na modernização dos sistemas de gestão processual, e, nesse contexto, está promovendo a implantação do sistema eproc. No entanto, considerando o grande volume de processos atualmente em tramitação no SAJ, assim, é essencial garantir a sua continuidade operacional nos próximos anos.

A manutenção do SAJ é necessária para preservar a integridade e disponibilidade dos processos judiciais até a total migração para o novo sistema. A descontinuidade abrupta poderia comprometer o acesso à justiça, impactando diretamente o atendimento aos jurisdicionados e a eficiência dos servidores do PJAC.

Além disso, é fundamental manter a conformidade com as normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelecem diretrizes para a transição segura de sistemas judiciais, garantindo interoperabilidade e continuidade dos serviços.

O Poder Judiciário do Estado do Acre, para fins de gestão dos processos judiciais que tramitam sob forma eletrônica e física, utilizada, há décadas, o sistema SAJ. O referido sistema, desenvolvido pela empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, proprietária do mesmo, está licenciado ao Tribunal perpetuamente, e ainda para usuários em quantidade ilimitada. Atualmente, o PJAC tem vigente o Contrato nº 025/2020 com a empresa proprietária, voltado para a prestação dos serviços de suporte técnico remoto, manutenção entre outros, referentes ao SAJ de primeiro e segundo grau, além de serviços sob demanda.

Além do contrato acima mencionado, há outro firmado com a mesma empresa, contemplando os serviços de suporte técnico remoto e manutenção adaptativa voltados ao Módulo Nacional Integração - MNI.

Todos os serviços objeto de ambos contratos se constituem em serviços recorrentes, de prestação contínua e altamente importantes à plena operação do sistema voltado à atividade fim do PJAC. Tratam-se de serviços de prestação

continuada, necessários ao suporte e manutenção da solução de virtualização judicial implantada no primeiro grau e segundo grau para controle dos processos judiciais físicos e eletrônicos.

O último termo aditivo do contrato aludido terá sua vigência finalizada em 13.05.2025, quando perfaz os 60 meses previstos na Lei 8.666/93 como prazo de duração máxima, implicando necessidade de renovação contratual para manutenção dos serviços e garantia de continuidade dos serviços aos jurisdicionados até a completa migração para o sistema eproc, o qual encontra-se em plena implantação por este PJAC.

Quanto a padronização, a Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 41, §3º, prevê a possibilidade de indicação de marcas e modelos específicos em contratações públicas, desde que essa prática seja tecnicamente justificada e necessária para atender plenamente às necessidades da Administração. O dispositivo legal estabelece que:

"É vedada a indicação de marcas ou modelos, salvo na hipótese em que determinada marca ou modelo for o único capaz de atender às necessidades da Administração, situação que deverá ser devidamente justificada no processo de contratação."

Diante disso, a contratação direta da Softplan por inexigibilidade de licitação se fundamenta na inviabilidade de competição, conforme estabelecido na legislação citada acima, que permite a indicação de solução específica quando houver justificativa técnica adequada. No caso do SAJ, trata-se de um software proprietário da Softplan, o que inviabiliza a competição, pois nenhuma outra empresa pode fornecer suporte, manutenção ou atualizações para o sistema. Dessa forma, a padronização da solução e a contratação direta da empresa desenvolvedora são justificadas e legalmente amparadas.

A padronização da ferramenta SAJ e a contratação direta da Softplan são essenciais para garantir:

Continuidade da tramitação processual: Evita interrupções e falhas no acesso aos processos judiciais ainda não migrados para o eProc.

Manutenção da segurança e integridade dos dados: O suporte técnico da Softplan assegura que o sistema continue operando de maneira segura e compatível com a estrutura do TJAC.

Ausência de concorrência técnica e operacional: O SAJ é um software proprietário, sem alternativa equivalente no mercado, o que impossibilita a concorrência.

Interoperabilidade com sistemas legados: A Softplan detém o código-fonte e a arquitetura do SAJ, garantindo a integração com outros sistemas do TJAC.

Atendimento a requisitos normativos: A manutenção do SAJ até a completa transição para o eProc garante conformidade com as diretrizes do CNJ e evita prejuízos aos jurisdicionados.

Otimização de recursos públicos: Evita a necessidade de substituição imediata do sistema, reduzindo custos operacionais e garantindo um processo de transição mais seguro e planejado.

Garantia de suporte técnico especializado: Apenas a Softplan pode fornecer as atualizações e manutenções corretivas e evolutivas do SAJ.

Preservação do investimento já realizado: O TJAC já possui uma estrutura operacional consolidada no SAJ, e sua descontinuidade abrupta representaria um desperdício de recursos.

Diante da inviabilidade de competição, do caráter proprietário do SAJ e da necessidade de continuidade dos serviços essenciais da Justiça, a contratação direta da Softplan por inexigibilidade é tecnicamente justificada e legalmente amparada pelo artigo 74, inciso III, e artigo 41, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

A medida não apenas garante a segurança e eficiência operacional do TJAC, mas também está alinhada às boas práticas de governança de TIC no Poder Judiciário, conforme orientações do CNJ, promovendo um ambiente digital seguro, estável e alinhado com as necessidades da Administração Pública.

# DESCRIÇÃO DE REQUISITOS.

A contratação dos serviços de suporte, manutenção corretiva e evolutiva do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) da Softplan deve contemplar um conjunto de requisitos técnicos, operacionais e de governança para garantir a continuidade dos serviços jurisdicionais e a interoperabilidade com os demais sistemas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

## Requisitos Técnicos

    - Infraestrutura e Compatibilidade

      - Manutenção da infraestrutura tecnológica do SAJ, garantindo compatibilidade com os servidores, bancos de dados e sistemas operacionais utilizados pelo TJAC;

      - Suporte para atualização e compatibilização do sistema com novas versões de navegadores, frameworks e padrões de segurança;

      - Interoperabilidade com infraestruturas de armazenamento e backup para garantir a integridade dos dados processuais;

      - Garantia de funcionamento do sistema em ambiente de alta disponibilidade, com mecanismos de recuperação e redundância para evitar falhas.

## Segurança da Informação e Conformidade

      - Implementação e atualização de padrões de segurança alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

      - Correção de vulnerabilidades identificadas, por meio de patches de segurança disponibilizados pelo fornecedor;

      - Controle de acessos e permissões conforme a gestão de identidade e autenticação do TJAC;

      - Monitoramento contínuo de ameaças cibernéticas e ação preventiva contra ataques e vazamento de dados.

## Manutenção Corretiva e Evolutiva

      - Correção de falhas operacionais, garantindo a continuidade do sistema sem prejuízo aos usuários;

      - Implementação de melhorias tecnológicas e novas funcionalidades, conforme demandas da Administração;

      - Adequação às normativas do CNJ, assegurando que o sistema esteja sempre em conformidade com as diretrizes nacionais do Judiciário;

      - Suporte técnico especializado, garantindo atendimento 24/7 para incidentes críticos e chamados de alta prioridade.

## Requisitos Operacionais

    - Suporte Técnico Especializado

      - Atendimento por níveis escalonados (N1, N2 e N3), garantindo a triagem e resolução ágil de incidentes.

      - Disponibilidade de canais de suporte remoto e presencial, incluindo telefone, e-mail e plataforma de chamados.

      - Atendimento a requisições emergenciais para a resolução de falhas críticas que impactem a tramitação processual.

      - Disponibilização de relatórios periódicos de atendimento, contendo indicadores de performance e resolução de chamados.

## Gestão de Incidentes e Monitoramento

      - Implementação de procedimentos de resposta a incidentes, assegurando a mitigação de impactos operacionais.

      - Monitoramento contínuo da performance do sistema, permitindo a detecção proativa de falhas.

      - Aplicação de testes periódicos de integridade e stress, garantindo a estabilidade da plataforma.

## Treinamento e Capacitação

      - Disponibilização de cursos e treinamentos periódicos para magistrados, servidores e equipes técnicas do TJAC.

      - Atualização contínua da documentação técnica e de usuários, permitindo uma melhor compreensão das funcionalidades do sistema.

      - Workshops e eventos técnicos sobre novas funcionalidades e boas práticas de uso da ferramenta.

## Requisitos de Governança e Gestão do Contrato

    - Acompanhamento da Execução Contratual

      - Definição de indicadores de desempenho (KPIs) para avaliação da qualidade dos serviços prestados.

      - Relatórios gerenciais mensais contendo tempo médio de resposta, taxa de resolução de incidentes e grau de satisfação dos usuários.

      - Realização de reuniões periódicas de alinhamento entre a Softplan e a equipe de governança de TI do TJAC.

## Conformidade Legal e Normativa

      - Alinhamento do contrato com as resoluções e normativas do CNJ, garantindo a adequação às melhores práticas do Poder Judiciário.

      - Garantia de sigilo e proteção dos dados processuais, impedindo acessos não autorizados e vazamentos de informações sensíveis.

      - Garantia de continuidade do serviço por meio de um Plano de Continuidade Operacional (PCO, mitigando riscos de interrupções.

## Requisitos Financeiros e de Pagamento

- O pagamento poderá ser realizado em parcelas mensais ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no contrato.

- O contrato deverá prever ajustes financeiros compatíveis com a atualização do sistema e ampliações de escopo, se necessário.

- A proposta comercial da Softplan deverá detalhar os custos unitários de cada componente contratado, incluindo manutenção, suporte e atualizações.

## Suporte Técnico

Atendimento 24/7 para resolução de incidentes críticos;

A equipe técnica da contratada também deve ser capaz de sanar dúvidas da equipe de TI do TJAC;

O serviço de suporte técnico remoto e manutenção corretiva abrange a correção de erros, orientações sobre a infraestrutura e o uso do sistema, exclusivamente no ambiente de produção do TJAC;

A equipe técnica da contratada deve possuir conhecimento técnico na instalação, configuração, e suporte ao uso do software;

Atualizações de segurança e patches regulares;

Documentação e suporte para migração de dados;

O suporte técnico será acessado através de um Help Desk (via web ou telefone) da contratada, com prazos definidos para a resolução de incidentes.

A definição desses requisitos visa garantir a continuidade operacional do SAJ, assegurando suporte técnico adequado, segurança da informação, conformidade legal e governança eficiente. A contratação direta da Softplan é essencial para manter o funcionamento do sistema, garantindo que a transição para o sistema eproc ocorra de forma planejada, sem impacto para os jurisdicionados e servidores do TJAC.

# ANÁLISE DE MERCADO

Considerando que o estudo não se fundamenta no comparativo entre diferentes soluções que atendam a demanda apresentada, mas na análise da viabilidade da manutenção e expansão dos serviços já utilizados e geridos pela DITEC, por meio de contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, voltado a gestão de processos judiciais físicos e digitais de primeira (SAJ/PG5) e de segunda (SAJ/SG5) instâncias, para prestação de serviços relacionados aos módulos licenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na manutenção e suporte técnico, garantindo a continuidade da prestação jurisdicional.

Neste contexto, o embasamento legal para a contratação de empresa com carta de exclusividade está previsto no art.74, inciso I da NLLC 14133/21, que dispõe sobre a contratação direta, por inexigibilidade de licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

"aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos".

"possuam exclusividade comprovada para o fornecimento de um bem ou serviço"

A combinação destes fatores, como no caso de uma empresa que possui uma carta de exclusividade para um sistema específico e que também possui notória especialização na manutenção desse sistema, fundamenta a inexigibilidade de licitação para sua contratação, conforme explicitado neste Estudo Técnico Preliminar.

Para comprovar a inviabilidade de competição, a empresa deve demonstrar a exclusividade por meio de atestado, contrato ou declaração do fabricante ou outro documento idôneo, que comprove que o objeto é fornecido ou prestado por um único fornecedor.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A presente contratação tem como objetivo garantir a continuidade operacional, suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Diante da transição gradual para o sistema eproc, é essencial manter o SAJ em funcionamento para evitar impactos na tramitação dos processos judiciais ainda não migrados.

A solução contratada proporcionará estabilidade, segurança da informação, suporte especializado e melhorias contínuas no sistema, garantindo que o TJAC continue oferecendo serviços jurisdicionais de forma eficiente e ininterrupta.

## Escopo da Solução

A contratação abrangerá os seguintes serviços essenciais:

## Suporte Técnico Especializado

      - Atendimento 24/7 para incidentes críticos que impactem o funcionamento do sistema;

      - Suporte remoto e presencial para diagnóstico e solução de problemas técnicos;

      - Escalonamento de chamados (N1, N2 e N3), garantindo atendimento conforme a complexidade do incidente;

      - Disponibilização de plataforma de gestão de chamados, permitindo acompanhamento e monitoramento das solicitações.

## Manutenção Corretiva e Evolutiva

      - Correção de falhas e bugs identificados durante a operação do sistema;

      - Atualização de componentes do SAJ, garantindo compatibilidade com novas tecnologias;

      - Ajustes e melhorias em funcionalidades, conforme necessidades operacionais do TJAC;

      - Implementação de atualizações de segurança para mitigar riscos cibernéticos e conformidade com a LGPD.

## Atualizações e Evolução Tecnológica

      - Aplicação de patches e novos releases disponibilizados pelo fornecedor;

      - Compatibilidade com novos navegadores, frameworks e padrões de TI;

      - Aprimoramento de recursos de interoperabilidade com sistemas complementares.

## Segurança e Gestão de Dados

      - Monitoramento contínuo da integridade e desempenho do banco de dados;

      - Garantia de proteção contra ataques cibernéticos, com aplicação de boas práticas de segurança;

      - Conformidade com normativas do CNJ e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

## Treinamento e Capacitação

      - Capacitação de servidores e usuários finais para otimização do uso do sistema;

      - Workshops técnicos para a equipe de TI, garantindo maior autonomia na gestão do SAJ;

      - Manuais e documentação atualizada, facilitando a consulta e resolução de dúvidas.

## Governança e Monitoramento

      - Relatórios gerenciais periódicos sobre a performance do sistema e eficácia do suporte;

      - Acompanhamento de indicadores de desempenho (KPIs) para avaliação contínua da qualidade do serviço prestado;

      - Reuniões periódicas para alinhamento e melhoria contínua do serviço.

## Benefícios da Solução

A implementação dessa solução trará os seguintes benefícios para o TJAC:

- Continuidade dos serviços jurisdicionais, evitando paralisações na tramitação processual;

- Maior eficiência na gestão de incidentes, reduzindo tempos de inatividade do sistema;

- Garantia de conformidade com as normativas do CNJ e LGPD;

- Segurança reforçada, prevenindo ataques cibernéticos e garantindo a integridade dos dados;

- Menor curva de aprendizado para os usuários, pois a solução mantém o ambiente já familiar;

- Evita custos elevados com migrações não planejadas ou urgentes;

- Otimiza o planejamento da transição para o eProc, garantindo coexistência dos sistemas;

- Melhoria contínua do SAJ, evitando obsolescência tecnológica.

A contratação do suporte e manutenção do SAJ é uma medida estratégica e essencial para o TJAC, garantindo que o sistema continue operacional durante a transição para o eProc. A solução contratada oferecerá suporte técnico especializado, segurança da informação, melhorias contínuas e conformidade com as exigências normativas, assegurando um ambiente estável para a prestação jurisdicional.

# ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE SERVIÇOS

A estimativa das quantidades a serem contratadas dos serviços, para atendimento desta demanda estão dispostos abaixo, conforme suas quantidades e unidades de medida.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de Sustentação - SAJ | Mês | 24 |  |  |
| 2 | Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional (GETF) |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |
| 3 | Serviço de Criação e Instalação de Ambientes |  | 24 |  |  |
| 4 | Serviço de Suporte Técnico Personalizado |  | 24 |  |  |
| 5 | Serviço de Desenvolvimento e Outros Sob Demanda (200 pontos de função) | Ponto de Função | 250 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de Sustentação - SAJ | Mês | 24 | R$ 189.223,04 | R$ 4.541.352,96 |
| 2 | Serviço de Garantia de Evolução Tecnológica e Funcional (GETF) |  | 24 | R$ 298.664,79 | R$ 7.167.954,96 |
|  |  |  | 24 | R$ 20.000,00 | R$ 480.000,00 |
| 3 | Serviço de Criação e Instalação de Ambientes |  | 24 | R$ 18.604,42 | R$ 446.506,08 |
| 4 | Serviço de Suporte Técnico Personalizado |  | 24 | R$ 56.035,33 | R$ 1.344.847,92 |
| 5 | Serviço de Desenvolvimento e Outros Sob Demanda (200 pontos de função) | Ponto de Função | 250 | R$ 2.000,00 | R$ 500.000,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 14.480.661,92 |

- ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

A presente solicitação está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI: Perspectiva do Aprendizado e Crescimento.

Macrodesafio: Fortalecer a Gestão de TIC.

Objetivo: Definir e executar projetos estratégicos de TIC no TJ,conforme resoluções do CNJ. Meta: Modernizar a estrutura física de TI em 70% até 2026.

# RESULTADOS PRETENDIDOS

Continuidade da tramitação processual – Evita interrupções nos processos ainda não migrados para o eproc, garantindo acesso ininterrupto aos sistemas;

Preservação da integridade dos dados processuais – Mantém a segurança e consistência das informações durante o período de coexistência dos sistemas;

Redução de impactos na prestação jurisdicional – Previne atrasos no andamento dos processos e na tomada de decisões judiciais;

Atendimento eficiente aos jurisdicionados – Garante a manutenção do atendimento ao público, advogados e demais usuários do sistema;

Suporte técnico especializado e contínuo – Disponibilidade de equipe técnica para resolver incidentes rapidamente e evitar falhas no sistema;

Garantia de interoperabilidade com o eproc – Permite a coexistência dos sistemas, possibilitando integração gradual e segura;

Conformidade com normativas do CNJ – Alinhamento com diretrizes nacionais para modernização e transição segura de sistemas judiciais;

Maior eficiência na gestão da TI – Reduz riscos operacionais e melhora o planejamento de migração para o novo sistema;

Evita custos adicionais de contingência – Minimiza despesas emergenciais que poderiam surgir devido à descontinuidade abrupta do SAJ;

Estabilidade e confiabilidade do ambiente tecnológico – Garante que o PJAC continue operando com um sistema robusto até a completa transição para o eproc.

# ANÁLISE DE RISCO

## Identificação dos riscos

Os riscos foram classificados considerando probabilidade de ocorrência e impacto potencial, avaliando-se os principais aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e financeiros.

| Risco Identificado | Impacto Potencial | Probabilidade | Severidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Descontinuidade do SAJ antes da completa migração para o eProc | Paralisação da tramitação de processos, causando impacto direto na prestação jurisdicional. | Alta | Crítico |
| 2. Falta de suporte técnico ágil e eficaz | Atrasos na solução de falhas podem comprometer prazos processuais e gerar insatisfação dos usuários. | Média | Alto |
| 3. Vulnerabilidades de segurança e conformidade com a LGPD | Possibilidade de vazamento de dados sigilosos e descumprimento de normativas do CNJ. | Média | Alto |
| 4. Dificuldades na integração do SAJ com outros sistemas do TJAC | Incompatibilidades podem prejudicar o fluxo de informações e impactar a eficiência administrativa. | Média | Médio |
| 5. Custos elevados ou desatualização da solução contratada | Risco de a contratação não atender às necessidades futuras do Tribunal. | Baixa | Médio |
| 6. Dependência exclusiva da Softplan como fornecedora | Inviabilidade de competição, o que pode dificultar negociações de prazos e valores. | Alta | Alto |
| 7. Dificuldade na capacitação de usuários e técnicos do TJAC | Uso inadequado do sistema, reduzindo a eficiência operacional. | Média | Médio |
| 8. Falta de governança no acompanhamento da execução contratual | Descontrole sobre a qualidade dos serviços prestados, gerando insatisfação dos usuários internos. | Média | Médio |

## Medidas Mitigatórias

Para minimizar os impactos dos riscos identificados, foram definidas as seguintes ações de mitigação:

| Risco Identificado | Medida Mitigatória | Responsável pela Mitigação |
| --- | --- | --- |
| 1. Descontinuidade do SAJ antes da completa migração para o eProc | Estabelecer cronograma detalhado para a transição gradual, evitando lacunas na tramitação processual. | TJAC / DITEC |
| 2. Falta de suporte técnico ágil e eficaz | Implementação de SLA rigoroso no contrato, definindo prazos e níveis de atendimento. | Softplan / TJAC |
| 3. Vulnerabilidades de segurança e conformidade com a LGPD | Aplicação contínua de patches de segurança e auditorias regulares no sistema. | Softplan / DITEC |
| 4. Dificuldades na integração do SAJ com outros sistemas do TJAC | Acompanhamento técnico contínuo para garantir compatibilidade e interoperabilidade. | DITEC |
| 5. Custos elevados ou desatualização da solução contratada | Previsão de cláusulas contratuais para reavaliação de custos e melhorias tecnológicas. | TJAC / Setor de Contratos |
| 6. Dependência exclusiva da Softplan como fornecedora | Negociação para garantir melhores condições contratuais e níveis de serviço adequados. | TJAC / Setor de Compras |
| 7. Dificuldade na capacitação de usuários e técnicos do TJAC | Implementação de treinamentos regulares e elaboração de material de apoio. | Softplan / DITEC |
| 8. Falta de governança no acompanhamento da execução contratual | Criação de comitê para monitoramento contínuo da execução do contrato e entrega dos serviços. | TJAC / DITEC |

# MATRIZ DE RISCO

Para cada risco identificado, foram relacionados os potenciais danos (impactos) que a ocorrência do evento pode provocar, bem como a sua probabilidade de ocorrer. Para cada risco identificado, foi ponderada a probabilidade de ocorrência com impacto do dano potencial através de uma escala de pesos de 5,10 e 15, multiplicando-se os pesos atribuídos à probabilidade e à severidade do impacto. Quanto mais alto o produto desta matriz, maior é o risco e, por sua vez, maior atenção é exigida para tratá-lo. Como forma de estimativa, o nível do risco foi obtido a partir da seguinte matriz de Probabilidades e Danos:

| Matriz de Probabilidades e Danos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Probabilidades |  |  |
|  |  | Baixa (5) | Média (10) | Alta (25) |
| Impacto | Baixa (5) | 25 | 50 | 75 |
|  | Média (10) | 50 | 100 | 750 |
|  | Alta (25) | 75 | 150 | 225 |

| Risco Identificado | Impacto Potencial | Probabilidade (P) | Severidade (S) | Pontuação | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Descontinuidade do SAJ antes da completa migração para o eProc | Paralisação da tramitação processual, impacto na prestação jurisdicional. | 15 | 15 | 225 | Alto Risco |
| 2. Falta de suporte técnico ágil e eficaz | Atrasos na solução de falhas, comprometimento de prazos processuais. | 10 | 15 | 150 | Alto Risco |
| 3. Vulnerabilidades de segurança e conformidade com a LGPD | Possibilidade de vazamento de dados sigilosos e não conformidade com o CNJ. | 10 | 15 | 150 | Alto Risco |
| 4. Dificuldades na integração do SAJ com outros sistemas do TJAC | Problemas na interoperabilidade de sistemas, reduzindo a eficiência administrativa. | 10 | 10 | 100 | Médio Risco |
| 5. Custos elevados ou desatualização da solução contratada | Risco de a contratação não atender às necessidades futuras do Tribunal. | 5 | 10 | 50 | Baixo Risco |
| 6. Dependência exclusiva da Softplan como fornecedora | Inviabilidade de competição, podendo gerar dificuldades nas negociações contratuais. | 15 | 10 | 150 | Alto Risco |
| 7. Dificuldade na capacitação de usuários e técnicos do TJAC | Uso inadequado do sistema, impactando a produtividade dos servidores. | 10 | 10 | 100 | Médio Risco |
| 8. Falta de governança no acompanhamento da execução contratual | Falta de controle sobre a qualidade do serviço prestado, prejudicando usuários internos. | 10 | 10 | 100 | Médio Risco |

## Interpretação da Matriz:

Verde (Baixo Risco): Escala entre 25 e 75 - Riscos com menor impacto ou menor probabilidade de ocorrência; monitoramentoocasional.

Amarelo (Médio Risco): Escala entre 76 e 125 - Exigem atenção moderada e ações de mitigação planejadas.

Vermelho (Alto Risco): Escala acima de 126 - Demandam alta prioridade e medidas proativas rigorosas para mitigação.

Essa matriz auxilia o TJAC a priorizar esforços e recursos no gerenciamento de riscos mais críticos, assegurando a eficiência da contratação da solução.

# ADERÊNCIA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS ÀS POLÍTICAS DO GOVERNO

| REQUISITOS | SIM | NÃO | NÃO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | X |  |  |
| A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? |  | X |  |
| A Solução é um software livre ou software público? |  | X |  |
| A Solução é aderente às políticas, premissas e Especificações técnicas definidas pelos Padrões e PING, e-MAG? |  |  | X |
| A Solução é aderente às regulamentações da ICP Brasil |  |  | X |
| A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário (Moreq-Jus)? |  |  | X |

- PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não foram identificadas necessidades de adequações de qualquer natureza tecnológica ou não, tendo em vista que o atual parque tecnológico do Tribunal de Justiça do Acre já adota equipamentos e tecnologias adequadas para receber os itens deste estudo.

# DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

| Elson Correia de Oliveira Neto | Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | DITEC |
| --- | --- | --- |
| Josana Aymara Pereira Nishihira | Gerente de Sistemas | GESIS |

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A equipe responsável pelo estudo e planejamento da contratação, após a execução e conclusão dos estudos técnicos preliminares descritos neste documento, declara ser viável, essencial e urgente a efetivação da presente contratação sob o risco da materialização de riscos elevados à conformidade tecnológica e de segurança da informação do parque tecnológico do TJAC, com consequente impacto às atividades jurisdicionais do TJAC.

Documento assinado eletronicamente por ELSON CORREIA DE OLIVEIRA NETO, Diretor(a) da DITEC em 22/04/2025 às 20:37:51.

Documento assinado eletronicamente por JOSANA AYMARA PEREIRA NISHIHIRA, Gerente de Sistemas em 22/04/2025 às 15:40:17.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270	e	informe	a	chancela HSC6.NGHA.SXOW.BYAN