# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

2025

## PRESIDENTE

Desembargador Laudivon Nogueira

## VICE-PRESIDENTE

Desembargadora Regina Ferrari

## CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA

Desembargador Nonato Maia

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RESOLUÇÃO

Nº 291/2023

## DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Elson Correia de Oliveira Neto

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2023 | 1.0 | 1ª Atualização do relatório da execução do Plano de Transformação Digital 2021-2026 | Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES |
| 03/06/2024 | 2.0 | 2ª Atualização do relatório da execução do Plano de Transformação Digital 2021-2026 | Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES |
| 05/05/2025 | 3.0 | 3ª Atualização do relatório da execução do Plano de Transformação Digital 2021-2026 | Assessoria de Governança de TIC Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES |

# SUMÁRIO

- Introdução	6

- Objetivo	7

- Relatório de execução das ações do Plano de Transformação Digital	7

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Status das Ações do Plano de Transformação Digital	9

RELATÓRIO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

# INTRODUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em atendimento aos propósitos das Resoluções 370 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário; e 270 de fevereiro de 2022, que institui o Sistema de Governança e Gestão do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre cumpre com o compromisso institucional e de gestão de melhorar sua atuação, utilizando dos processos organizativos e operativos para a transformação digital como estratégia cumprimento da sua missão. Essa posição visa ampliar e qualificar serviços com perspectivas voltadas à qualidade do atendimento finalístico.

É, portanto, papel tático que reafirma a premissa de que a gestão tecnológica deve ser prioridade nos processos de acompanhamento das atividades operacionais. Neste sentido, segue a o status de execução do PTD, que apresenta propostas para atender a gestão da Tecnologia de Informação, visando o atendimento dos jurisdicionados nas diversas áreas de atuação institucional.

Conforme os princípios apresentados pelo CNJ, o Plano de Transformação Digital- PTD- pretende ir além dos limites do departamento de tecnologia e comunicação, pautando o engajamento de todas as áreas do órgão como responsáveis pela materialização do Plano.

pág. 6

RELATÓRIO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

# OBJETIVO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Atender a análise de conformidade do IGovTIC-JUD 2025, evidências e procedimentos.

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

| SERVIÇO | TEMA/ PERSPECTIVAS | AÇÃO | DESCRIÇÃO OBJETIVA | STATUS DA EXECUÇÃO | Ano Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformação Digital de Serviços | Sociedade | Implantação de audiências virtuais | Conciliar ou julgar a causa ouvindo as partes, testemunhas e interessados em audiências virtuais. | Concluído | 2020 |
|  |  | Implantação sistema de atendimento de conciliação | Otimizar o tempo, andamento dos trabalhos e melhorar o índice de conciliação. | Concluído | 2020 |
|  |  | Implantação sistema de atendimento às vítimas de violência doméstica | Facilitar e otimizar serviços de Redução dos índices de violência visando a promoção da justiça e da equidade social. | Concluído | 04/2024 |
|  |  | Implantação sala de depoimento virtual | Facilitar e otimizar a colheita de depoimentos das partes e das testemunhas conforme o processo legal. | Concluído | 2024 |
|  |  | Instalação do sistema virtual para comunicados oficiais de justiça | Realizar a citação por meio do sistema, devidamente certificado de garantias. Já está sendo utilizada a ferramenta de whatsapp via digital. | Concluído | 2024 |
|  |  | Melhorar sistema de ‘boletagem’ para atendimento dos serviços judiciais | Sistemas geradores de boletos. | Em andamento | 2020 |
|  |  | O deferimento de gratuidades deve ser objeto de campanhas | Realizar campanhas em diversos canais de comunicação | Concluído | 2022 |
|  | Processos Internos | Instalação Software para arquivamento de imagens (garantia e segurança de acervo histórico da instituição) | Garantir segurança de acervo institucional | Concluído | 03/2025 |
|  |  | Elaboração e implantação de Política de Segurança da Informação | Estabelecer as orientações, normas, ações e responsabilidades relativas à proteção da informação | Concluído | 2023 |

pág. 7

RELATÓRIO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

|  |  | Elaboração e implantação política de atualização do parque computacional | Garantir a infraestrutura às atividades administrativas e judiciais. Ampliação de recurso para renovar o parque computacional: 1113 | Concluído | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Disponibilizar links das gravações do Google Meet; | Tem a finalidade de propor a visualização das reuniões após sua realização. | Concluído | 2022 |
|  |  | Captação recursos para investimento na modernização da infraestrutura tecnológica | Articular recursos por meio de convênios e outras modalidades para a captação de recursos para modernização das infraestruturas tecnológicas do Poder Judiciário como um todo. | Concluído | 2023 |
|  | Aprendizado e crescimento | Execução da política de capacitação e atualização digital dos servidores | Desenvolver potencial para uso das tecnologias digitais e aumento da produtividade. | Em andamento | 2026 |
|  |  | Aprimoramento da comunicação com equipes/clientes internos de serviços para soluções de TIC do Tribunal | Propiciar o trabalho em conjunto e alinhado entre a equipe para alcançar resultados estratégicos | Em andamento | 2026 |
|  |  | Implantação da Inteligência Artificial em alguns serviços oferecidos pelo TJAC, JECRIM. | Adquirir soluções a fim de implantar sistema de IA no Poder Judiciário. Realizar experimentos de serviços oferecidos | Concluído | 2025 |
| Integração de canais digitais | Sociedade | Integração de sistemas em conformidade com o CNJ. | Garantir comunicação e agilidade de processos informativos e operativos | Concluído | 2024 |
|  | Processos internos | Implantação de ferramenta para acompanhamento de planejamento estratégico e operacional | Acompanhar e avaliar resultados dos planejamentos: estratégico e operacional. | Concluído | 2024 |
|  |  | Implantação (fortalecimento) de serviços de consulta para Assessoria Militar (SAJ e SEEU) | Facilitar serviços de consultas da ASMIL | Concluído | 2022 |
|  |  | Integração/melhoramento do sistema de compra/pagamento/controle | Otimizar processos operacionais e mensurar resultados e controles dos investimentos | Em andamento | 2026 |
|  |  | Promover a distribuição de processos já no JUÍZO 100% DIGITAL | O Juízo 100% Digital é uma das ações contempladas na Justiça 4.0, que abrange o balcão virtual, os Núcleos de Justiça 4.0, a implementação de | Em andamento | 2026 |

pág. 8

RELATÓRIO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

|  |  |  | plataformas digitais de inteligência artificial, entre outras ações. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interoperabilidad e de sistemas | Sociedade | Organizar processos de comunicação de dados entre sistemas | Garantir comunicação e agilidade de processos informativos e operativos | Em andamento | 2026 |
|  |  | Ampliação da equipe na área de tecnologia | Ampliar a força de trabalho de TIC, com a finalidade de proporcionar maior capacidade operacional de atendimento às demandas para eficiência do Poder Judiciário frente às necessidades da sociedade. | Concluído | 04/2025 |
|  | Aprendizagem e crescimento | Implantação da Tecnologia de BI (Alterar contrato para amplificar as variáveis de BI) | Guardar e interpretar adequadamente os dados com a ajuda de softwares; Contribuir com as decisões dos gestores de forma mais efetiva. | Concluído | 2024 (Maturidade da Ferramenta) |
|  | Processo interno | Aquisição do 2º data center – segurança/backup de informações (primeira fase) | Garantir proteção e acesso a informações em tempo integral | Concluído | 2025 |
|  |  | Reestruturar o Portal da Internet e Intranet do TJAC | Garantir permanente funcionalidade dos sistemas de comunicação interna e externa | Concluído | 2022 |
| Estratégia de monitoramento | Sociedade | Aprimoramento do processo de gestão e contratação de bens e serviços TIC Que atende ao tribunal e à Sociedade | Estabelecer melhor relação institucional com fornecedores e Garantir a execução de ações de TIC | Concluído | 2025 |
|  | Processo Internos | Sustentação do portal da governança e gestão de TIC | Fortalecer processo organizativo para balizar as decisões de TIC | Concluído | 2024 |
|  |  | Criação do canal de comunicação entre convênios, licitação e setor de compras. | Possibilitar gestão de compras com maior agilidade e controle dos gestores | Concluído | 2024 |
|  |  | Criação de ferramenta digital de monitoramento de manutenção de equipamentos | Garantir gestão, economicidade e praticidade | Em andamento | 2026 |
|  |  | Definir gestão gerencial de BI, definindo como vai ser a mineração e extração de dados; | Garantir gestão gerencial por meio de BI, com foco em resultados em mineração e extração de dados | Em andamento | 2026 |

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pág. 9

RELATÓRIO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

|  | Aprendizado e crescimento | Implantação sistema de acompanhamento e gestão de riscos utilizando de ferramentas digitais e em TI. | Acompanhar e fazer gestão utilizando ferramentas digitais. | Em andamento | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 1 - Status das Ações do Plano de Transformação Digital

pág. 10

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diretoria de Tecnologia da Informação

www.tjac.jus.br

Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.920-193 Rio Branco-AC | (68) 3302-0360 / 3302-0361