|  | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Código: |
| --- | --- | --- |
|  |  | FOR-DILOG-002-xx (V.00) |

# OBJETO

  - Registro de preços para contratação de empresas especializadas no fornecimento de licenças do software Red Hat e tecnologia de conteinerização, incluindo sustentação, consultoria especializada e transferência de conhecimento para o Poder Judiciário do Estado do Acre.

1.2. Sugere-se que o critério de julgamento seja baseado no MENOR PREÇO GLOBAL, com uma única empresa sendo a fornecedora de todos os equipamentos, softwares e serviços que compõem cada lote de itens. A justificativa para tal proposição baseia-se no fato de que os itens contidos em cada grupo são complementares e interdependentes entre si.

# NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJAC, através dos Sistemas Judiciais, presta relevantes serviços a sociedade, fornecendo acesso (digital) à Justiça, para a garantia do ingresso à ordem jurídica justa.

Mas, nesse cenário, com o crescente número de usuários dos sistemas e a necessidade de respostas ágeis, aliado as atualizações de tecnologia e as necessidades de segurança da informação, este Tribunal na responsabilidade de repensar continuamente a forma de desenvolvimento e fornecimento de infraestrutura, para construção de aplicações em formato moderno com flexibilidade de uso em nuvens privadas, públicas ou híbridas.

Este registro de preço tem por objetivo fornecer subsídios para preparar e capacitar o TJAC, no desafio, de modernização da infra dos sistemas do judiciario, com o desenvolvimento em microsserviços, através das tecnologias de conteinerização, caminho seguido pelo CNJ e recomendado ao Poder Judiciário Brasileiro.

A tecnologia de contêineres é uma tendência, de mercado, que visa otimizar os recursos de desenvolvimento e infraestrutura. O uso dessas tecnologias através da contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças do software Red Hat que possam ser plenamente atualizáveis ao longo do tempo, com treinamento e consultoria, favorecer a padronização e a produtividade.

E busca prover, em síntese, serviços de informática com segurança, colaboração, disponibilidade e aderência a padrões de uso amplamente difundidos.

# ANÁLISE DE MERCADO

Outros Tribunais ja utilizam OpenShift REDHAT, conforme os anexos SEI N° 1627968, 1627969, 1627970, 1627971, 1627972, 1627973.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

| Item | Descrição | Part- Number | Qtd. Aquisição Imediata | Qtd.Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2 Cores or 4 vCPUs) para 2 anos. | MCT2735 | 8 | 20 |
| 02 | Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2 Cores or 4 vCPUs) para 2 anos | MCT2736 | 4 | 10 |
| 03 | Red Hat OpenShift Platform Plus for OpenShift Container Platform, Premium (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT4135 | 8 | 20 |
| 04 | Red Hat OpenShift Platform Plus for OpenShift Container Platform, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) | MCT4136 | 4 | 10 |
| 05 | Red Hat OpenShift Container Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets) | MW01623 | 0 | 2 |
| 06 | Red Hat Runtimes, Premium (64 Cores or 128 vCPUs) para 02 anos | MW00276 | 0 | 1 |
| 07 | Red Hat Runtimes Premium (16 Cores or 32 vCPUs) para 02 anos | MW00275 | 2 | 2 |
| 08 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard, para 02 anos | RH00007 | 10 | 20 |
| 09 | Red Hat Integration, Premium (16 Cores or 32 vCPUs) para 02 anos | MW00425 | 0 | 2 |
| 10 | Serviço de Consultoria - Remoto | RH-GPS | 750 | 1.000 |
| 11 | Serviço de Consultoria - Presencial | RH-GPS | 750 | 1.000 |
| 12 | Unidades de Treinamento | MCT0032US | 300 | 300 |

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Conforme mostra na Descrição da Solução.

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme o Mapa de Preços (SEI nº 1633679), a estimativa contratual será de R$7.421.143,57

# ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

A solicitação está em consonância com o Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Acre 2021/2026, bem como na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC JUD), que visa a renovação e manutenção de equipamentos estando ainda previsto nos Planos de Continuidade de Serviços de TI e de Aquisições e Contratações de TI.

# RESULTADOS PRETENDIDOS

O cenário aponta para a necessidade de investimento na política de comunicação interna e externa como meio de garantir a informação, ampliar os conhecimentos sobre o papel e atuação, além de melhorar e fortalecer a imagem institucional.

# DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

| Nome | Função | Lotação |
| --- | --- | --- |

| Raquel Cunha da Conceição | Diretora | DITEC |
| --- | --- | --- |
| Victor Hugo Lima de Sousa | Gerente | GESER |
| Elson Correira de Oliveira Neto | Gerente | GESEG |
| Josana Aymara Pereira Nishihira | Gerente | GESIS |

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros dos contratos anteriores, a equipe de planejamento aprova o presente E.T.P.

# MAPA DE RISCO

Em atendimento às disposições contidas na Resolução CNJ 182/2013, Resolução TPADM 26/ e 271/2022 e 291/2023, este Mapa de Riscos apresenta a consolidação das informações relativas ao gerenciamento dos riscos da contratação, considerando a probabilidade de ocorrência do risco, seu dano e as ações preventivas e de contingência.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.

Riscos de gestão ou de não atendimento das necessidades da Contratante.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

| Classificação | Valor |
| --- | --- |
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. (para cada fase da contratação, avaliar se os riscos abaixo são cabíveis. Caso afirmativo, cada risco será detalhado em uma tabela individual em seguida; caso contrário, excluir o risco desnecessário da tabela abaixo. É possível também incluir riscos adicionais na tabela):

| ID do Risco | Descrição do Risco | Categoria | Propabilidade (P) | Impacto (I) | Nível do Risco (PxI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atraso na elaboração dos documentos para a contratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação) | PCTIC | Baixa | Alto | Medio |
| R2 | Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante | PCTIC | Baixa | Médio | Baixo |
| R3 | Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa | PCTIC | Baixa | Alto | Médio |
| R4 | Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação | SFTIC | Baixa | Alto | Médio |
| R5 | Pedidos de recurso e/ou de impugnação na licitação | SFTIC | Média | Baixo | Baixo |
| R6 | Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica | SFTIC | Baixa | Baixa | Baixo |
| R7 | Inexecução ou execução não adequada do contrato | GCTIC | Baixa | Alto | Médio |
| R8 | Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TJAC | GCTIC | Média | Baixo | Baixo |

Riscos identificados na fase de Planejamento da Contratação:

| R1 | RISCO: Atraso na elaboração dos documentos para acontratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Baixa | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Alto | 1 | Atraso no processo de contratação |
|  | ID | Responsável |  | Ação preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Estabelecer com a equipe de planejamento prazos para a contratação |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Dedicação exclusiva da equipe deplanejamento para encaminhar a contratação. |

| R2 | RISCO: Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Baixa | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Médio | 1 | Atraso no processo de contratação |
|  | ID | Responsável |  | Ação preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Reuniões com os envolvidos na contratação e com autoridades superiores para alinhamento, sensibilização e aprovação. |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Ajustes necessários nos artefatos para encaminhamento do processo. |

|  | RISCO: Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Baixa | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Alto | 1 | Atraso no processo de contratação |

| R3 | ID | Responsável | Ação preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Equipe de planejamento | Monitoramento do trâmite do processo nas unidades internas do TJAC |
|  | ID | Responsável | Ação de contingência |
|  | 1 | Demandante da contratação | Solicitar intervenção da Diretora de TI |

Riscos identificados na fase de Seleção do Fornecedor:

| R4 | RISCO: Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Baixa | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Alto | 1 | Licitação fracassada e/ou deserta |
|  | ID | Responsável |  | Ação preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Definição dos critérios de avaliação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle |
|  | 2 | Equipe de planejamento |  | Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Resposta aos pedidos de impugnação em conjunto com assessoria jurídica e pregoeiro |
|  | 2 | Equipe de planejamento |  | Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências; Identificação de ARP vigente para adesão que atenda ao objeto |

| R5 | RISCO: Pedidos de recurso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Média | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Baixo | 1 | Licitação fracassada e/ou atraso na licitação |
|  | ID | Responsável |  | Ação Preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência |

|  | ID | Responsável | Ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DITEC | Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências |

| R6 | RISCO: Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Baixo | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Baixo | 1 | Cancelamento do processo de contratação |
|  | ID | Responsável |  | Ação Preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Alinhar com Assessoria Jurídica as condições que regem o processo de contratação |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | DITEC |  | Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências; Identificação de ARP vigente para adesão que atenda ao objeto |

Riscos identificados na fase de Gestão do Contrato:

| R7 | RISCO: Inexecução ou execução não adequada do contrato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade | Média | ID | Dano potencial |
|  | Impacto | Alto | 1 | Não entrega do serviço |
|  | ID | Responsável |  | Ação Preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Reunião de Kick-off para alinhamento das atividades, elaboração de cronograma e alinhamento de expectativas |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | DITEC |  | Acionar a DILOG para os trâmites necessários para solução das pendências e, se necessário, aplicação de multa |

RISCO: Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TJAC

| R8 | Probabilidade | Média | ID | Dano potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impacto | Baixo | 1 | Atraso no pagamento da empresa |
|  | ID | Responsável |  | Ação Preventiva |
|  | 1 | Equipe de planejamento |  | Solicitar orientação da DIFIC para repasse à empresa contratada antes da emissão da Nota Fiscal |
|  | ID | Responsável |  | Ação de contingência |
|  | 1 | DITEC |  | DIFIC tratar diretamente com a empresa para solucionar pendências |

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

(espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos)

| DATA | ID RISCO | ID AÇÃO | REGISTRO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme a Resolução CNJ 182/2013, Resolução TPADM 26/ e 271/2022 e 291/2023, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Este levantamento de riscos tem como objetivo mapear as principais fontes de riscos, eventos, causas e consequências que podem vir a comprometer o alcance dos objetivos organizacionais ou gerar desconformidades com a legislação vigente. Para tanto, foram levantadas informações em relatórios gerenciais que apontassem algum tipo de desvio ocorrido, em documentos gerados no processo, bem como o conhecimento e experiência de pessoas-chave no processo (equipe de planejamento). Com isso, ao todos foram identificados 8 eventos de riscos, 8 causas e 8 consequências.

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lima de Sousa , Gerente, em 24/11/2023, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Josana Aymara Pereira Nishihira , Gerente, em 24/11/2023, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Elson Correia de Oliveira Neto , Gerente, em 24/11/2023, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Cunha da Conceicao , Diretora, em 24/11/2023, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1627962 e o código CRC 5FEFAF94.

0009688-79.2023.8.01.0000	1627962v19