Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC Subsecretaria de Contratações de TIC - SUCTI

# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 34/2025

Conformidade com o Guia de Contratações de TIC CNJ Versão 4.0 - Resolução CNJ nº 468/2022

Processo nº 2025-489

Contratação para fornecimento de licenças anuais de plataforma de capacitação corporativa Alura, visando atender às necessidades de aprimoramento contínuo dos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Rio Branco/AC, 23 de Setembro de 2025.

# TERMO DE REFERÊNCIA Nº 34/2025

## DO OBJETO:

### Definição do Objeto

A presente contratação tem por objeto o fornecimento de 30 (trinta) licenças anuais de acesso à plataforma de capacitação corporativa Alura, na modalidade Software as a Service (SaaS), abrangendo um vasto catálogo de cursos e ferramentas essenciais para o aprimoramento contínuo dos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), pelo período de 12 (doze) meses.

O serviço inclui acesso ilimitado a mais de 1.450 cursos e lançamentos semanais em diversas áreas da Tecnologia da Informação, como programação, transformação digital, data science e soft skills. Adicionalmente, a plataforma oferece recursos para criação de planos de estudos personalizados, fórum de dúvidas, acesso a formações completas, aplicativo mobile (iOS e Android) com estudo online e oﬄine, e emissão de certiﬁcados de conclusão.

| ID | DESCRIÇÃO | UNID MEDIDA | CATSER | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licença de acesso à plataforma de capacitação corporativa Alura (anual), incluindo acesso a mais de 1.450 cursos, lançamentos semanais, planos de estudo personalizados, aplicativo mobile, fórum e formações, por 12 meses. | Licença Corp Anual | 548 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 30 | R$ 1.350,00 | R$ 40.500,00 |

VALOR TOTAL DO CONTRATO (1 ano): R$ 40.500,00

### Da Justificativa e Alinhamento

  - Motivação

  - Motivação A fundamentação desta contratação advém da premente necessidade de modernização e fortalecimento da infraestrutura de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário do Estado do Acre (PJAC) por meio do aprimoramento de seus recursos humanos. O cenário de rápida e constante evolução tecnológica exige dos proﬁssionais de TIC a atualização e o desenvolvimento contínuo de novas habilidades.

Problema Identificado: Lacuna de conhecimento entre as competências atuais dos servidores e as demandas tecnológicas emergentes, impactando a capacidade do TJAC de implementar soluções inovadoras e manter-se na vanguarda da transformação digital, conforme detalhado no ETP, Seção 2.

Mitigação da Defasagem Tecnológica e Retenção de Talentos: Em um mercado competitivo, a capacitação contínua é estratégica para o setor público, assegurando que as habilidades da equipe estejam em sintonia com as exigências e promovendo a satisfação e motivação no trabalho, reduzindo a rotatividade de pessoal e fortalecendo o corpo técnico interno. (ETP, Seção 2).

Fortalecimento da Segurança da Informação e Conformidade Regulatória: Para um órgão judicial, a segurança da informação e a proteção de dados sensíveis são cruciais. É imperativo que a equipe de TIC possua conhecimentos aprofundados e atualizados em cibersegurança, privacidade de dados (LGPD) e desenvolvimento de sistemas seguros. A plataforma Alura, com seu currículo abrangente, contribui para a conformidade e reforça a postura de segurança do TJAC. (ETP, Seção 2).

Impulsionamento da Transformação Digital e Inovação nos Serviços Judiciais: O TJAC busca modernizar seus processos. Servidores de TIC devem atuar como agentes de inovação, aptos a explorar tecnologias emergentes. A plataforma Alura, com cursos práticos e focados em "mão na massa", capacita a

equipe a desenvolver soluções mais eﬁcientes, automatizar tarefas e otimizar fluxos de trabalho, agilizando as operações internas e resultando em serviços judiciais mais acessíveis ao cidadão. (ETP, Seção 2).

  - Alinhamento Estratégico O objeto da contratação está totalmente alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional do Poder Judiciário do Estado do Acre (PJAC), especiﬁcamente no atendimento ao Objetivo de: "Aprimorar as competências técnicas e operacionais dos servidores de TIC, visando à modernização dos serviços judiciais, à inovação tecnológica e ao fortalecimento da capacidade de resposta do Tribunal de Justiça diante dos desaﬁos digitais contemporâneos." (ETP, Seção 10).

A contratação encontra-se alocada no Plano de Contratação Anual (PCA), publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com o ID PCA: 04034872000121-0-000006/2025, publicado em 29/01/2025, sob o Id do item no PCA: 88, Classe/Grupo: 548 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA. (ETP, Seção 10).

  - Objetivos Serão atingidos os seguintes objetivos táticos e operacionais com a contratação das licenças da plataforma Alura:

Aumentar a capacidade técnica e expertise: Permite que servidores de TIC lidem com desaﬁos complexos e implementem soluções inovadoras de forma eﬁciente. (ETP, Seção 11).

Otimizar o investimento em capacitação: Custo por licença anual mais vantajoso que treinamentos avulsos ou presenciais, gerando economia de recursos e tempo. (ETP, Seção 11).

Melhorar a produtividade e eficiência da equipe de TI: Implementação de novas tecnologias e metodologias de trabalho, reduzindo tempo de desenvolvimento e resolução de problemas. (ETP, Seção 11).

Promover o melhor aproveitamento e retenção de recursos humanos: Capacitação interna diminui a dependência de proﬁssionais externos e reduz o turnover. (ETP, Seção 11).

Contribuir para a sustentabilidade ambiental: Redução da pegada de carbono ao eliminar viagens e uso de recursos físicos. (ETP, Seção 11).

Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade: Equipe mais qualiﬁcada resultará em sistemas robustos, seguros e intuitivos, tornando o Judiciário mais ágil e transparente. (ETP, Seção 11).

  - Referência aos Estudos Técnicos Preliminares Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 180/2025 e os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) nº 174/2025, constantes do Processo Administrativo nº 2025-489, que justiﬁcam e detalham a análise de viabilidade e a escolha da solução.

  - Análise de Mercado de TIC A análise comparativa de soluções levou em consideração o aspecto econômico e os benefícios qualitativos para o alcance dos objetivos da contratação. Foi realizado um levantamento prévio de mercado que apontou a Plataforma Alura como uma solução robusta e abrangente que melhor atende aos requisitos especiﬁcados.

A Alura destaca-se pelo seu "vasto catálogo de cursos" e pela "proposta de capacitação corporativa nº 11495" que contempla a estrutura de custos e benefícios para a modalidade de licenças corporativas. Não foi identiﬁcada uma quantidade restrita de fornecedores, mas a Alura se apresentou como a solução mais vantajosa com base nos critérios de qualidade, conteúdo e custo-benefício. (ETP, Seção 4).

  - Benefícios e Resultados A contratação das licenças da plataforma Alura trará os seguintes benefícios para o TJAC, focados em eﬁcácia, eﬁciência, economicidade e modernização:

Aumento da capacidade técnica e expertise dos servidores de TIC. Otimização do investimento em capacitação, com melhor custo-benefício. Melhoria na produtividade da equipe de TI e otimização de processos internos. Melhor aproveitamento e retenção de talentos internos.

Redução do impacto ambiental devido à modalidade de ensino a distância.

Melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade, com sistemas mais robustos e acessíveis. (ETP Alura2, Seção 11).

  - Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada A quantidade de 30 licenças anuais a serem contratadas foi determinada com base na estimativa de uso para o aprimoramento da equipe de TIC do TJAC, considerando o tamanho do quadro de pessoal e a necessidade de cobertura ampla em diversas áreas de tecnologia, conforme indicado no DFD Alura, Observação 1. A quantidade permite a capacitação simultânea de múltiplos servidores e flexibilidade para rotação de acessos em caso de desligamentos, otimizando o investimento.

  - Impacto ambiental A contratação de uma plataforma de ensino online contribui para a redução de impactos ambientais, eliminando a necessidade de deslocamento físico dos servidores para treinamentos presenciais. Isso implica em menor consumo de combustível, redução de emissão de poluentes e menor uso de recursos como papel e energia elétrica que seriam necessários em cursos presenciais. (ETP, Seção 3).

  - Impacto social e cultural A capacitação continuada e acessível aprimora as habilidades dos servidores, contribuindo para o seu desenvolvimento proﬁssional e pessoal. Isso aumenta a satisfação no trabalho, fomenta um ambiente de crescimento e qualiﬁca a força de trabalho interna, impactando positivamente na qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. (ETP, Seção 3).

  - Conformidade Legal A solução e os serviços contratados deverão observar integralmente a legislação brasileira aplicável, incluindo, mas não se limitando a: Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

## DA LICITAÇÃO:

### Da Prestação da Contratação

  - Da Prestação da Contratação A deﬁnição do objeto da contratação é precisa, suﬁciente e clara, vedando especiﬁcações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a contratação ou a realização do fornecimento da solução. A contratação visa o fornecimento de serviços contínuos de acesso à plataforma de capacitação em nuvem (SaaS) por um período de 12 (doze) meses.

  - Da Natureza do Objeto da Contratação Trata-se de prestação de serviços contínuos de tecnologia da informação, na modalidade de Software as a Service (SaaS), caracterizados pela essencialidade e habitualidade para as atividades de desenvolvimento e capacitação da equipe de TIC do Tribunal. Os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre os dados e conteúdos gerados pelos usuários do TJAC na plataforma permanecerão com o Tribunal.

  - Do Parcelamento e Adjudicação Para a presente contratação, optou-se pelo não parcelamento do objeto. A aquisição das licenças da plataforma Alura é considerada um sistema único e integrado para a plena fruição do serviço e de todos os seus benefícios de forma integrada. O parcelamento inviabilizaria a oferta completa e coesa do serviço, podendo comprometer as condições comerciais vantajosas obtidas e diﬁcultar a gestão do acesso e acompanhamento do aprendizado da equipe de TIC. (ETP, Seção 8).

A adjudicação do objeto será global, considerando o não parcelamento da solução. Não é prevista a permissão de consórcio ou subcontratação, dada a natureza do serviço.

  - Modalidade e Tipo de Licitação A modalidade de contratação será deﬁnida em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, com base na análise de mercado que identiﬁcou a Plataforma Alura como a solução mais vantajosa para atender aos requisitos especiﬁcados, conforme detalhado no ETP, Seção 4. O critério de julgamento da licitação será o de menor preço ou melhor técnica e preço, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração.

  - Critérios de Habilitação Para a contratação, a habilitação da Contratada se baseará na comprovação de sua existência jurídica e qualiﬁcação para a prestação dos serviços objeto da contratação, bem como na apresentação da documentação que ateste sua regularidade ﬁscal, trabalhista e sua boa situação econômico-ﬁnanceira, conforme o caso e as exigências da Lei nº 14.133/2021.

  - Critério técnico de aceitação das propostas Os critérios técnicos de aceitação da proposta estarão relacionados à estrita conformidade com as especiﬁcações técnicas detalhadas nos requisitos funcionais e técnicos deste Termo de Referência. Será veriﬁcada a aderência das funcionalidades oferecidas às necessidades do TJAC, incluindo o vasto catálogo de cursos, ferramentas de personalização de planos de estudo, aplicativo mobile, suporte via fórum, e o Painel de Gestão para acompanhamento do desempenho, bem como os padrões de disponibilidade e suporte técnico propostos.

## DA EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

  - Papéis Desempenhados na contratação Para a execução do contrato, é mandatório que os seguintes papéis e responsabilidades sejam deﬁnidos:

Gestor do Contrato: Servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração para acompanhar e ﬁscalizar a execução.

Fiscal Técnico do Contrato: Servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração, responsável pela ﬁscalização técnica do serviço.

Fiscal Administrativo: Servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração, responsável pela ﬁscalização administrativa do contrato.

Preposto: Será indicado formalmente pela Contratada.

Autoridade Competente de Tecnologia: Elson Correia de Oliveira Neto (Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação).

### Formas de comunicação e acompanhamento da execução do contrato

Mecanismos formais de comunicação entre o órgão e a Contratada a serem utilizadas para todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de TIC incluirão, mas não se limitarão a: e-mail (contato@alura.com.br), processo administrativo eletrônico do órgão, e sistema de abertura de chamados (se aplicável ao ambiente da Contratada e integrado ao TJAC).

### Principais marcos e eventos da Execução do contrato

Principais marcos e eventos que ocorrerão durante a execução do contrato:

| Etapa | Descrição | Prazo | Atores | Artefato | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assinatura do contrato | Conforme cronograma | Diretor Geral / Representante da Contratada | Contrato assinado | GRP |
| 2 | Ativação e Início da Prestação dos Serviços (Liberação de Licenças) | Logo após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compra | Alura, Equipe Técnica do TJAC | Conﬁrmação de Ativação, Licenças Disponibilizadas | Email / GRP |
| 3 | Treinamentos e Capacitação (Acesso à plataforma e materiais) | Disponibilização imediata | Alura, Usuários TJAC | Acesso à plataforma | Online |
| 4 | Início do Suporte Técnico | Após ativação das licenças | Alura, Equipe Técnica do TJAC | Disponibilidade de canais | Email / Sistema de Chamados |
| 5 | Reuniões de acompanhamento | Mensal / Trimestral (a deﬁnir) | Gestor do Contrato, Fiscais, Preposto | Ata de Reunião | Email / GRP |

### Dinâmica da execução

A ﬁxação das rotinas de execução, envolvendo prazos, horários e documentação mínima exigida, observará os modelos e normativos adotados pelo Poder Judiciário do Estado do Acre.

Local de Execução: Os serviços serão prestados em nuvem, com acesso pelos usuários do TJAC a partir de suas localidades. O suporte técnico e a gestão do ambiente serão realizados remotamente pela Contratada.

Horário de Prestação: O acesso à plataforma é 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo feriados. O suporte técnico seguirá os horários de atendimento da Contratada.

Capacitação: A solução prevê a disponibilização de materiais didáticos e treinamentos para os usuários, visando a assimilação e o aproveitamento máximo das ferramentas, incluindo "Academia de vídeos" e materiais

complementares.

Segurança da Informação: Os procedimentos de segurança da informação e o processamento da informação devem estar em conformidade com as políticas e normas de segurança adotadas pelo Poder Judiciário do Estado do Acre e pelo Poder Judiciário Nacional, em destaque: Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

### Instrumentos formais de solicitação do objeto

Serão utilizados os seguintes instrumentos formais de solicitação de serviços:

E-mail formal: Para comunicações gerais e abertura inicial de chamados de suporte (contato@alura.com.br).

Sistema de abertura de chamados: Para registro, priorização e acompanhamento de incidentes e requisições de serviço, conforme estrutura da Contratada.

### Níveis Mínimos de Serviço (SLA) e Aceitação

A Contratada deverá garantir a produtividade e capacidade de fornecimento da solução de TIC conforme as especiﬁcações técnicas, e o cumprimento dos Níveis de Serviço (SLAs) estabelecidos, baseados em pesquisas de mercado e melhores práticas. Nos Termos da proposta, Seção 11.3, a Alura deve garantir um nível de serviço de no mínimo 99% (noventa e nove por cento) de disponibilidade da Plataforma. A aceitação provisória e deﬁnitiva dos serviços será condicionada à validação de conformidade com as especiﬁcações e à comprovação da liberação dos acessos.

### Qualificação Técnica dos Profissionais

A equipe que executará os serviços relacionados à solução de TIC deverá possuir experiência comprovada na implantação e suporte de plataformas de ensino a distância de grande porte, preferencialmente em ambientes de nuvem.

### Forma de recebimento provisório/definitivo e qualidade

O recebimento do objeto da contratação dar-se-á em conformidade com o disposto no Art. 140 da Lei nº 14.133/2021, adaptado à natureza dos serviços de Software as a Service (SaaS).

### Recebimento Provisório

O recebimento provisório dos serviços dar-se-á após a conﬁrmação da liberação dos acessos para as 30 licenças contratadas e a disponibilização da plataforma para os usuários do TJAC. A veriﬁcação será realizada por servidor(es) público(s) designado(s) para este ﬁm, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da comunicação da Contratada sobre a conclusão dessas etapas. Este recebimento não implicará aceitação deﬁnitiva ou atestação da qualidade integral dos serviços.

### Recebimento Definitivo

O recebimento deﬁnitivo dos serviços ocorrerá após a veriﬁcação completa da conformidade da solução com todas as especiﬁcações técnicas e funcionais contidas neste Termo de Referência, e após a demonstração da estabilidade e desempenho dos serviços, incluindo:

Comprovação da plena operacionalização da plataforma Alura e funcionalidades contratadas. Validação do cumprimento do Nível de Serviço (SLA) de disponibilidade.

Disponibilização contínua dos cursos, fóruns e recursos.

### Avaliação da Qualidade

A avaliação da qualidade da solução será contínua e realizada por meio de critérios técnicos qualitativos e quantitativos, incluindo:

Veriﬁcação documental: Análise constante da conformidade com todas as especiﬁcações e requisitos do Termo de Referência.

Monitoramento de SLA: Acompanhamento regular do indicador de desempenho de disponibilidade da plataforma.

Análise de relatórios: Avaliação periódica dos relatórios de utilização, engajamento e aproveitamento fornecidos pela Contratada (Painel de Gestão).

Feedback dos usuários: Coleta e análise de informações sobre a experiência dos usuários com a plataforma.

Conformidade regulatória: Auditorias pontuais para veriﬁcar a aderência contínua às normas de segurança da informação e à LGPD.

### Forma de pagamento

    - Os pagamentos serão efetuados anualmente, em parcela única referente a 12 (doze) meses. A nota ﬁscal será emitida logo após a liberação dos acessos, que ocorrerá após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compra. Os pagamentos estarão condicionados ao atendimento das exigências contratuais e à comprovação da regularidade ﬁscal da Contratada.

    - O pagamento está condicionado ao atendimento das seguintes exigências, a exemplo: a) Apresentação de nota ﬁscal, acompanhada de: Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS, Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, expedida pela justiça do Trabalho; b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido.

### Manutenção e Garantia

Sendo uma contratação de SaaS, a manutenção e garantia da solução da plataforma Alura estão intrínsecas ao serviço. A Contratada será responsável pela manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução, incluindo atualizações e correções de segurança, com níveis de serviço (SLA) bem deﬁnidos, conforme Proposta, Seção 11.3.

### Transferência de Conhecimento 4.11.1.

Para assegurar a independência tecnológica e a capacidade de autossuﬁciência do TJAC na gestão da solução, será prevista a transferência de conhecimentos sobre o uso, administração e otimização das ferramentas. Isso inclui a disponibilização da "Academia de Vídeos" e demais materiais didáticos, bem como o Painel de Gestão para acompanhamento.

### Direitos de Propriedade Intelectual e direitos autorais

Os direitos de propriedade intelectual e autorais sobre os dados e conteúdos gerados pelos usuários do TJAC na plataforma permanecerão com o Tribunal. A Contratada deverá assegurar que os softwares fornecidos possuem as devidas licenças de uso para o TJAC.

### Obrigações do Contratante

    - Prestar, por meio do Gestor do Contrato, as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto à Contratada que venham a ser solicitados pela Contratada, utilizando-se das formas de comunicação estabelecidas neste termo de referência.

    - Liquidar o empenho e efetuar o pagamento devido nos prazos estipulados em cada etapa da execução e gestão do contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais, bem como as deste Termo de Referência.

    - Proporcionar os recursos técnicos e logísticos necessários para que a Contratada possa executar os serviços conforme as especiﬁcações estabelecidas neste Termo de Referência, tais como acesso à internet e dispositivos para os usuários.

    - Exercer permanente ﬁscalização na execução do objeto, registrando ocorrências relacionadas a falhas no cumprimento do contrato, determinando ao preposto ou ao representante da Contratada as medidas necessárias à sua regularização.

    - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir acesso aos proﬁssionais ou representantes da Contratada às suas dependências com controle e supervisão das áreas técnicas do Poder Judiciário do Estado do Acre, quando necessário para ﬁns de gestão ou suporte.

    - Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo com as regras estabelecidas no Termo de Referência, assegurando à contratada o contraditório e a ampla defesa.

### Obrigações do Contratada

    - Aceitar todos os termos e condições previstas neste termo de referência.

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.

    - Não será permitida a subcontratação parcial ou total de outra empresa para a execução do objeto desta contratação.

    - Indicar preposto, e cuidar para que esse mantenha permanente contato com o gestor do contrato na coordenação dos trabalhos concernentes a execução do objeto.

    - O preposto indicado pela Contratada deverá reportar formal e imediatamente ao gestor do contrato quaisquer problemas, anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execução do objeto, utilizando-se das formas de comunicação estabelecidas neste termo de referência.

    - Seguir as instruções e observações efetuadas pelo gestor do contrato, bem como reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os itens que constituem o objeto quando se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções.

    - Responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados ao Poder Judiciário do Estado do Acre ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus proﬁssionais em razão da execução do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito, conforme preconiza a Lei Federal n° 14.133/2021.

    - O Representante legal da Contratada deverá assinar Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócio, documentos, entre outros.

    - A Contratada deverá assinar Termo de Ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança vigentes.

    - Caso ocorra a inexecução total do contrato pela Contratada, sem prejuízo das multas e demais sanções previstas em lei, ﬁca estabelecido que a Contratada deverá restituir integralmente o valor pago antecipadamente pelo contratante. O valor a ser restituído deverá ser atualizado monetariamente com base em índice oﬁcial de preços, estabelecido durante a elaboração deste Termo de Referência e contrato. A atualização monetária será aplicada desde a data do pagamento antecipado até a data da efetiva restituição.

    - Caso ocorra a inexecução parcial do contrato pela Contratada, sem prejuízo das multas e demais sanções previstas em lei, ﬁca estabelecido que a Contratada deverá realizar a restituição proporcional dos valores pagos antecipadamente pelo contratante. A restituição proporcional será calculada com base na porcentagem de execução dos serviços previstos no contrato. O valor a ser restituído será atualizado monetariamente com base em índice oﬁcial de preços, estabelecido durante a elaboração deste Termo de Referência e contrato. A atualização monetária será aplicada desde a data do pagamento antecipado até a data da efetiva restituição.

    - Poderão constar nas contratações de execução continuada ou fornecimento contínuo de bens e serviços deverá ser exigido a prestação de garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justiﬁcada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. As modalidades de garantia serão aquelas previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

    - A Contratada, nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se ﬁzerem nas obras, nos serviços ou nas compras.

  - Estimativa de preços A estimativa do valor da contratação baseia-se na proposta comercial da Alura (Proposta de Capacitação Corporativa nº 11495), que prevê um custo total anual de R$ 40.500,00 para as 30 licenças necessárias, sendo R$ 1.350,00 por licença anual. (ETP, Seção 7).

  - Adequação orçamentária A estimativa de impacto no orçamento do TJAC foi devidamente realizada, com indicação das fontes de recurso alocadas para a presente contratação, em conformidade com o Plano Anual de Contratações e o Planejamento Orçamentário do Tribunal. A classiﬁcação orçamentária será realizada conforme o

manual de classiﬁcação orçamentária. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total. As despesas são suportadas por:

Programa de Trabalho: 203.006.02.122.2293.2267.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/AC.

Elemento de Despesa: 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos (EA)

Rubrica Item: 33903948000000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO.

  - Reajustamento Nas contratações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito, mediante previsão de índices especíﬁcos ou setoriais aplicáveis à parcela de serviços, conforme legislação vigente e condições contratuais a serem formalizadas.

### Sanções Administrativas

    - Com fundamento no capítulo I do título IV da Lei Federal n° 14.133/2021, a Contratada ﬁcará sujeita às sanções previstas em contrato no caso de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, e assegurada a prévia e ampla defesa.

    - As sanções administrativas a seguir poderão ser aplicadas cumulativamente.

    - A Licitante ou a Contratada será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: I. dar causa à inexecução parcial do contrato; II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; III. dar causa à inexecução total do contrato; IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justiﬁcado; VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justiﬁcado; VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal n° 12.846/2013.

    - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções: a) advertência; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

    - Na aplicação das sanções serão considerados:

      - a natureza e a gravidade da infração cometida;

      - as peculiaridades do caso concreto;

      - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

      - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - A sanção prevista no item 4.18.4 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 4.18.3, quando não se justiﬁcar a imposição de penalidade mais grave.

    - A sanção prevista na alínea "b" do item 4.18.4, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no 4.18.3.

    - A sanção prevista na alínea "c" do item 4.18.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 4.18.3, quando não se justiﬁcar a imposição de penalidade mais

grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

    - A sanção prevista na alínea "d" do item 4.18.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 4.18.3, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII que justiﬁquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 4.18.8, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

    - A sanção estabelecida na alínea "d" do item 4.18.4 será precedida de análise jurídica, desde que observada, quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente à autoridade máxima da entidade.

    - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 4.18.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea ‘b" do mesmo item.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo Poder Judiciário do Estado do Acre à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

    - A aplicação das sanções previstas neste tópico não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

    - Na aplicação da sanção prevista na alínea "b" do item 4.18.4, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - A aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 4.18.4 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a Licitante ou a Contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especiﬁcar as provas que pretenda produzir.

    - O atraso injustiﬁcado na execução do contrato sujeitará a Contratada a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

    - A aplicação de multa de mora não impedirá que o Poder Judiciário do Estado do Acre converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.

## REQUISITOS TÉCNICOS

    - Requisitos Funcionais e Técnicos Específicos da Plataforma Alura para TJAC: Os requisitos técnicos e funcionais visam garantir que a solução de TIC escolhida seja adequada e suﬁciente para atender às necessidades do PJAC, focando em aspectos funcionais, técnicos, de segurança e legais. Para as licenças de capacitação corporativa da Alura, os requisitos são adaptados das especiﬁcações gerais do ETP, Seção 3 e da Proposta de Capacitação Corporativa nº 11495:

Vasto Catálogo de Cursos: Disponibilidade de mais de 1.450 cursos e lançamentos semanais, cobrindo diversas áreas de Tecnologia da Informação, como programação, transformação digital, data science e soft skills, garantindo diversidade e atualização constante do conhecimento.

Planos de Estudos Personalizados: Funcionalidades para criação e gestão de planos de estudos personalizados, permitindo que a Administração organize trilhas de aprendizado para equipes e indivíduos.

Acessibilidade Multiplataforma: Acesso à plataforma via aplicativo mobile (iOS e Android), permitindo estudo online e oﬄine, otimizando a conveniência e flexibilidade para os servidores.

Recursos de Interatividade e Suporte: Disponibilidade de fórum de dúvidas para interação entre alunos e instrutores, e acesso a formações completas.

Certificação: Emissão de certiﬁcados de conclusão para cada curso, após a participação de pelo menos 60% das atividades, validando o conhecimento adquirido pelos servidores.

Foco Prático e Aplicação no Dia a Dia: Conteúdo focado na "solução de problemas reais do dia a dia das empresas", incentivando a prática dos conceitos para reforçar e atestar o conhecimento adquirido, garantindo aplicação direta nas rotinas de trabalho.

Painel de Gestão para Lideranças: Ferramenta que permite acompanhar métricas e a evolução do aprendizado de cada pessoa e equipe, gerando relatórios gerenciais para otimizar a capacitação e o rendimento dos colaboradores.

    - Requisitos de Arquitetura Tecnológica (Configuração): A solução deverá ser baseada em nuvem (SaaS), dispensando investimentos signiﬁcativos em hardware local no ambiente do TJAC e utilizando dispositivos já existentes com acesso à internet. Deve garantir interoperabilidade e acessibilidade via navegadores web modernos.

    - Requisitos de Capacitação: A solução deve prever a disponibilização de materiais didáticos contínuos e, se necessário, suporte para orientação aos usuários, visando a assimilação e o aproveitamento máximo das ferramentas, incluindo uma "Academia de Vídeos" e outros recursos de apoio.

    - Requisitos de Manutenção e Assistência Técnica: A Contratada deverá ser responsável pela manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução, incluindo atualizações e correções de segurança, com níveis de serviço (SLA) bem deﬁnidos, garantindo a disponibilidade mínima de 99% da plataforma. A Contratada também deverá oferecer gestão de conta dedicada para apoio estratégico e operacional.

    - Requisitos de Implantação A solução deve ser passível de implantação de forma célere e integrada, minimizando impactos na curva de aprendizado dos usuários. Para o objeto desta contratação, a liberação dos acessos às licenças e a disponibilização da plataforma ocorrerá logo após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compra.

## FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de contratação direta na modalidade

## INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

### Forma de fornecimento

  - O fornecimento do objeto será integral.

## ASSINATURAS

Em atendimento ao art. 12, § 6º da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, a Equipe de Planejamento da Contratação, instituída pela Portaria nº 3847/2025, de 20 de Agosto de 2025, bem como pela autoridade competente da área de TIC, assinam o Termo de Referência, atestando sua conformidade às disposições da Resolução CNJ nº 468/2022.

## APROVAÇÃO

Em atendimento ao art. 12, § 6º da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, a autoridade competente do Órgão aprova o Termo de Referência, atestando sua conformidade às disposições da Resolução CNJ nº 468/2022.

Assinatura Eletrônica da Comissão Permanente de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação:

### Elson Correia de Oliveira Neto

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

### Integrante Demandante

Eliélcio Canedo da Silva

Subsecretário de Contratações de TIC

### Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Ângelo Máximo de Melo Silva

Chefe da Divisão de Contratações de TIC

### Integrante Técnico - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Welisson Basílio de Souza

Equipe de Apoio

### Integrante Administrativo - Portaria nº 3847/2025/TJAC

Documento assinado eletronicamente por ANGELO MAXIMO DE MELO SILVA, em 17/10/2025 às 09:19:23.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NIXS.XKIM.0BCW.LZ55